第六号（总第201期）                                    2014年8月

目    录

永兴县第十六届人大常委会第十三次会议议程	(1)

关于县十六届人大二次会议代表建议、批评和意见办理情况的汇报	县人民政府(1)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况汇报	陈占华(5)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	何淼仁(10)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	文建军(17)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	黄  谊(21)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	祁永忠(26)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	康艳芝(28)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报	李志珍(30)

关于县十六届人大二次会议代表建议办理工作督办情况的报告	李  亮(31)

永兴县人大常委会关于批准《永兴县人民政府关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案》的决议	(39)

永兴县人民政府关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案

(40)

永兴县人民政府关于向华润租赁有限公司申请医疗租赁融资的情况汇报	陈占华(40)

永兴县财政局关于华润租赁融资30000万元成本情况说明	(41)

旧城区提质改造工程建设情况汇报	李志珍(42)

旧城区提质改造工程基本情况统计表	(45)

永兴县旧城区提质改造工作调查报告	楚  彬(46)

永兴县旧城区提质改造工程项目预算与初步估算情况	(49)

永兴县第十六届人大常委会第十三次会议出缺席人员名单	(50)

永兴县第十六届人大常委会第十三次会议议程

1.听取和审议县人民政府关于县十六届人大二次会议代表建议、批评和意见办理工作情况的汇报；

2.审议决定《县人民政府关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案》；

3.听取和审议县人民政府关于旧城改造专项工作情况的报告；

4.其他。

县人民政府关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县委常委、县人民政府常务副县长  陈占华

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，我代表县人民政府报告县十六届人大二次会议代表建议办理情况。

一、基本情况

县十六届人大二次会议期间，人大代表对政府工作所提建议95件，闭会期间收到3件，共98件。内容涉及农业、交通、水利、财经、教育、城建、文化、综治等经济社会各个领域。在县人大的指导下，各承办单位通过扎实工作，办理工作取得了一定成效。截至目前，代表所提建议已解决或基本解决的40件，占办理总数的40.8%；正在解决或已列入规划逐步解决的48件，占办理总数的49%；因受政策、目前条件限制或其他原因需要以后研究解决的10件，占办理总数的10.2%。从办理成效来看，目前收回代表建议办理情况反馈表17份，代表建议办理评价回执满意率达100%。

二、主要措施

（一）强化组织领导，明确责任。县政府高度重视人大代表建议办理工作，接到建议后，县政府办及时进行了梳理分类，提出具体承办意见，报县政府主要领导审定后及时交各承办单位办理。县政府办下发了《关于办理2014年县人大代表建议和县政协委员提案的通知》（永政办函〔2014〕14号），明确了办理工作任务、责任和时限。在具体办理过程中，县政府领导听取了办理情况汇报，对办理工作中的一些问题进行研究。各承办部门按照县政府的统一部署，认真落实“一把手”负总责，分管领导具体抓，股室具体承办的工作机制，保证了办理工作的顺利进行。今年3月，县政府领导班子调整后，对人大代表建议办理工作更加重视，对一些涉及面较广、代表反映较为集中的建议，县政府主要领导亲自牵头调研督办。如在办理第90号“关于加强对青山垅库区水资源保护的建议”过程中，今年7月10日，王卫东县长又召集水利、林业等部门深入库区实地调研，就建议办理提出具体指导意见，要求相关部门要加大保护和执法力度，确保饮用水源地环境安全。县人大领导对该建议办理十分重视，陈晓云主任、吴郴林副主任也亲临现场指导。

（二）强化工作落实，确保实效。在办理过程中，各承办单位进一步加大建议的落实力度，精心组织，责任到人，狠抓落实。通过改进办理方式，加强与代表沟通，采取打电话、当面商谈、召开座谈会等方式，积极与代表面商，共同探讨解决问题办法。对条件成熟能够解决和实施的建议,认真抓好落实，使之得到有效解决。对一些目前无条件解决或受政策等因素限制无法立即解决的建议，正在积极与上级部门衔接，努力创造条件，争取逐步得到解决；同时，加强与代表的沟通，作好解释说明工作，取得代表的理解和支持。

（三）强化督查考核，全力推进。代表建议交办以后，县政府办加大了督查力度。一是开展全方位督查督办。一方面县政府督查室积极与县人大选任联工委联系，采取联合督查的形式，对重点督办建议进行联合督办；另一方面，由县政府办副主任带队，组建了5个督查组，深入各承办单位，对98件代表建议办理情况逐件进行督查，了解掌握办理情况，对办理情况不理想的，进行二次交办。二是促进承办单位加快办理工作进程。先后通过参与面商、电话调度、专项督查、重点督办等方式，促使承办单位在规定的时间内完成办理任务。对办理结果不满意的单位，责令其限期重新办理，确保按期办结。

三、重点督办建议办理情况

对县人大主任会议研究确定的《关于提高青山垅水库、龙潭水库库区封山育林补偿金的建议》等9件重点督办建议，县政府高度重视，要求承办单位全力办理，切实解决建议所提问题，给代表一个满意的答复。

（一）第22号“关于提高青山垅水库、龙潭水库库区封山育林补偿金的建议”。县政府2012年下发了《青山垅库区饮用水源环境保护实施办法（试行）》（永政办发〔2012〕4号），明确将青山垅库区、龙潭库区、石壁垅库区的森林纳入县级生态公益林，按20元／亩的标准给予补偿，实行封山育林（禁伐），补偿资金已从2011年开始发放。而当时国家级、省级生态公益林的补偿标准低于这个标准。今年，在对三库区生态公益林继续按20元/亩给予补偿的基础上，经县政府常务会议研究，又对全县所有国家级和省级生态公益林全部按20元/亩补偿，县财政已将差额补偿资金379.1751万元纳入财政预算。同时，县政府计划在原有基础上，今明两年分别提高10元/亩补偿金标准。

（二）第29号“关于利用全国驰名商标效应，做大做强永兴冰糖橙产业的建议”。一是培育龙头企业。2013年重新申报湖南华大农业科技发展有限公司为省级龙头企业，通过龙头企业带动产业加快发展。二是加大宣传力度。每年都组织永兴冰糖橙参加各级各类农博会、农产品评比会、展销会等，大力推广永兴冰糖橙产品和品牌。三是强化科技支撑。加强与科研院所的合作，提高整个产业的科技含量。加强永兴冰糖橙无病毒苗圃建设管理，确保足额供应优质苗木，满足产业开发需要。四是规范永兴糖橙销售。永兴冰糖橙销售实行统一品牌、统一包装、统一质量。鼓励各企业、合作社拓展外销渠道，对于在外地设点开店的果农给予一定的补贴。规范“马路市场”，统筹资金在果农销售集中处修建了2处自产水果临时交易市场。打击侵犯永兴冰糖橙注册商标专用权的违法行为和傍“永兴冰糖橙”名牌的不正当竞争行为，确保“永兴冰糖橙”品牌形象。五是发展庄园经济。县农业部门拟整合冰糖橙生产基地、园艺花卉、生态旅游农业、立体养殖等资源，将位于便江镇乌泥村蛇形岭的竹林书局生态休闲农业园打造成省三星级旅游景区和省五星级休闲农庄。

（三）第80号建议“关于提高在职和退职村干部待遇的建议”。县政府高度重视村级组织建设及村在职、退职村干部待遇的提高，近年来先后几次提高村组织运转经费保障水平，总体上做到了与全县经济社会发展水平相适应、相协调。今年，根据省市精神，结合我县实际情况，我县再次对村级组织运转经费提标，初步测算为村均增加1万元，提标后我县村级组织运转经费保障标准达到村均6万元。具体基本报酬标准如下：

全县在职专职村干部基本报酬标准对照表

单位：元/人/月

| 职 务 | 标 准 |
| --- | --- |
|  | 调整前 | 调整后 | 增加幅度 |
| 村支书 | 680 | 830 | 150 |
| 村主任 | 610 | 750 | 140 |
| 其他村干部 | 540 | 670 | 130 |

目前，我县有专职村干部1476人。经测算，调整后比调整前每年增加支出240.924万元。

对符合条件的离任村党组织书记、村民委员会主任生活困难补助，每人每月不低于100元，其他类型退职村干部作适当调增。

全县退职村干部生活困难补助发放标准对照表

单位：元/人/年

| 年限 任职 标准 | 10年—14年 | 15年—29年 | 30年以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续任村级主要干部 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 880 | 1200 | 1080 | 1400 | 1400 | 1800 |
| 年限 标准 | 20年—24年 | 25年—29年 | 30年以上 |
| 累计任村级干部 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 680 | 1000 | 880 | 1200 | 1200 | 1400 |

据测算，全县调整后比调整前每年增加支出66.236万元。

同时，村办公经费由村均1.5万元提高到1.6万元，调整后每年新增支出34.2万元。

（四）第84号“关于加大农村危房改造力度的建议”。2014年，省住建厅给我县的指标为1000户。为帮助农村贫困户解决住房困难问题，县住建局结合全县组织开展的农村贫困群众“住有所居”大帮扶活动，通过深入乡镇、村组调查研究，由县委、县政府下发了《永兴县2014年农村贫困群众“住有所居”大帮扶活动工作方案》（永办﹝2014﹞39号），县委、县政府拟筹资2700万元，在9月份前帮助1000户左右的农村无房户和现住危房又无力建房户解决好住房难问题，补助标准也大幅提高。目前，全县各乡镇已动工400余户。

（五）第89号“关于对名贵稀有树种进行抢救性保护的建议”。自2013年起，县林业部门每年安排4200元资金，聘请并指导管护人员对7株水松进行日常巡护管护工作。今年又投入3.4万元对大布江乡小坑村4株生长境况较差的红豆杉进行护坡保护，预计6月底可完成护坡工程。今年2月，我县启动了古树名木调查建档工作，调查完成后将根据全县古树名木的资源总量、品种、生长状态与分布情况建立古树名木管理档案，落实管护责任，并对全县古树名木统一实行挂牌保护。同时，县林业部门已经编制了《永兴县生物多样性保护规划》、《永兴县珍稀植物保护实施方案》，财政部门落实了部分珍稀植物保护资金，目前正在进行工程预审。

（六）第90号“关于加强对青山垅库区水资源保护的建议”。2012年县政府就出台了《青山垅库区饮用水源环境保护实施办法（试行）》，并加大对青山垅库区水资源的环境保护力度。一是加强库区农村环境整治。2013年在青山垅库区率先实施并完成库区39个村的农村环境连片整治工作，建成污水处理池377个，树立永久性宣传标牌450个，小型饮用水源保护18处，建设简易垃圾填埋场9个。在全县启动了智能环卫管理模式，预计年底库区三个乡镇的生活垃圾将实现无害化处理。大力推进农村改厕工作，三个乡镇共建成三格式无害化粪池4363户。二是大力实施库区封山育林。将青山垅库区、龙潭库区、石壁垅库区的森林纳入县级生态公益林，实行封山育林，按每年20元/亩的标准予以补偿，2012年以来共补偿240多万元。三是加大库区河道整治管理力度。实施河道治理工程，完成治理工程10处3.2公里。打击非法砂场，2013年取缔非法砂场4处。实施水系绿化，近两年完成永乐江水系绿化49.3公里、库区绿化22.5亩。目前，已从相关部门抽调10余人加强巡查执法，严厉查处在青山垅库区游泳、钓鱼、烧烤等活动。

（七）第91号建议“关于推行农村社会养老保险凭卡交费的建议”。目前全县有38万人参保，包括7万多享受待遇人员和31万参保缴费人员。按照省里统一部署，停发了老社会保障卡，新社会保障卡由省里统一制作发放。目前，我县按照省市社会保障“一卡通”建设总体部署，结合金融IC卡整体安排，2014-2015年计划发行35万张以上，其中2014年发行25万张以上。我县已于7月14日下发了《永兴县社会保障“一卡通”工程建设工作方案》（永政办函〔2014〕81号），近日将组织各相关部门召开会议进行安排部署，按文件精神组织实施。预计最快9月底前我县的社会保障卡能发放到位，届时，参保缴费人员就可以凭卡交费。

（八）关于第93号“关于进一步加强城市公交建设的建议”。为从根本上解决问题，拟引进郴汽集团进入永兴公交市场。2014年5月15日县十六届政府第14次常务会议研究，同意由郴汽集团进入永兴公交市场，兼并县运输公司，收购现有承包公交车，7月22日6路、7路公交线已使用郴汽集团永兴分公司的燃气公交车，2015年春节前再投入30台燃气车，然后根据运力需要适时调整或增加投入运营车辆数量，采取公车公营的运行模式，全面优化公交线路，对城区的公交站台、公交指示牌也由郴州集团负责建设。目前，此项工作已明确了领导机构，组建了工作班子，制定了职工安置方案、旧公交车收购方案和维稳预案，各项工作正在有序推进。

（九）第94号“关于落实建筑施工企业农民工工资支付保障金制度的建议”。目前，我县一般建筑工程项目基本上是采取半月工资和星期工资制，很少有拖欠农民工工资的情况。而BT模式工程、保障性住房等项目存在拖欠农民工工资的现象。实行建筑行业农民工工资保障制度，可从源头上较好解决拖欠农民工工资问题。但是因为建设单位在开工前需存入工程造价的15%的资金作为农民工工资保证金，资金压力非常大。目前，全市只有资兴市、安仁县执行了此制度。我县正在积极开展前期调研工作，抓紧出台我县建筑行业农民工工资保证金制度，形成长效机制，从源头上解决建筑行业拖欠农民工工资的问题，促进我县经济发展，维护我县社会稳定。

总之，今年的建议办理工作，在县人大常委会的监督和支持下，通过各承办单位的共同努力，取得了一定的成绩，解决了一些热点、难点、焦点问题，但也还存在一些问题和不足：一是受我县财政可用财力的限制，部分建议只能列入规划，逐步解决。二是少数建议因政策、目前条件的限制,一时还无法办理,需要积极创造条件逐步落实。三是少数承办单位与代表沟通不到位，只是部分代表参与面商，对一些难以解决的问题，措施不力，没有更进一步邀请代表深入调查研究，共商解决办法。在今后的工作中，我们将进一步探索和改进工作方法，不断提高政府执行力，增强办理工作质效，让人大代表满意，让人民群众满意。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县委常委、常务副县长  陈占华

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大二次会议共收到县人大代表建议98件，其中由我牵头办理的有13件。根据会议安排，现就办理情况简要汇报如下：

一、第65号建议《关于在乡镇敬老院设立医务室的建议》

近几年，全县共投入3000余万元先后建设24所乡镇敬老院和7所村级五保之家，提前两年实现省政府确定的“一乡一所敬老院”目标，2012年又在洋塘、香梅等6个乡镇启动乡镇敬老院二次扩规工程，已全部完工。为切实解决敬老院老人医疗保健的问题，我们从以下几个方面作了积极努力：一是设立了医疗义诊室。各乡镇敬老院都设立了医疗义诊室，一般安排敬老院所在地乡镇卫生院或乡村医生为敬老院老人开展医疗服务，各乡镇卫生院每季度到敬老院开展一次巡诊，重点了解敬老院老人病情发展变化情况。二是建立健康档案。按照国家基本公共卫生服务要求，每年为敬老院老人进一步一次免费体检，建立规范化电子档案，并对体弱、慢性病等重点人群的管理，随时掌握老人的身体健康状况。三是乡镇卫生院设立24小时专线，一旦接到敬老院老人患病电话，随时安排车辆、医护人员出诊，将敬老院患者及时转送到卫生院进行医疗救治，并及时为超出卫生院救治能力的急症危重症患者做好转诊工作。四是根据《关于进一步规范全县城乡医疗救助工作的通知》（永政办发〔2013〕24号）文件规定：全额资助农村五保户（含敬老院五保户，下同）参加新型农村合作医疗，每年需要资金30余万元；对农村五保户，通过医疗救助系统分配200元/人·年到定点医疗机构办理日常门诊救助，由定点医疗机构直接与县民政局结算，每年需要资金120余万元；特殊慢性病门诊救助500元/人·年和特大疾病定额门诊救助1000元/人·年，每年需要资金150余万元；农村五保户在县内定点医疗机构住院的，在政策性补助后剩余自付部分基本医疗费用的救助比例为100%，每年需要资金160余元。通过采取以上措施，农村敬老院老人医疗保健问题得到了有效解决。

办理情况暂定为A类。

二、第75号建议《关于根据产业整合升级后的实际情况分配乡镇财政任务的建议》

考虑到产业整合升级对乡镇财政收入增长带来的影响，为使乡镇财税收入任务更为公平合理，2014年，我们遵循“据实定收、基数增长、会商确定”三项原则，统筹考虑，综合核定。一是组织税源调研。从2013年11月起，各乡镇、县财政局、县国税局、县地税局、县矿征办、县煤炭局、县烤烟办、县经信局和县金银局等相关职能部门在各自的职责范围内开展调查研究，对2014年的经济运行情况进行预测，为科学预测乡镇财税收入奠定基础。二是开展会商对接。2014年2月，县财政局根据各乡镇上报的2014年度乡镇财税收入预测数据，按照省市关于财政收入增长的要求，参考国税局和地税局的分乡镇税收任务指导数，结合煤炭年产量240万吨和烤烟种植面积4.2万亩、收购烤烟10万担等专项税收因素，对各乡镇财税收入任务进行调整，形成财税任务建议数。3月，调整的乡镇财税收入任务函告各乡镇，乡镇对财税收入任务建议数存在异议的，提出核减财税收入任务的合理要求，分别与财政、国税、地税、矿征四家面商对接。三是综合平衡确定任务。根据财税四家对接的情况，由县财政局牵头，召集国税、地税和矿征部门召开乡镇财税收入任务会商会，对乡镇提出的核减任务要求，充分考虑乡镇的产业布局调整等增、减收因素，如冶炼行业的关闭、搬迁和应退未退税款，煤炭企业的技改等，确定了2014年乡镇财税任务数。

总体来看，乡镇2014年财政收入任务切合实际，操作性较强，客观真实反映了各乡镇经济发展状况。在对黄泥镇2014年财税收入安排时按照以上原则，充分考虑了产业布局调整等因素，确定2014年财税任务为1159万元，其中：煤炭税收604万元，冶炼税收273万元，烟叶税88万元，其他税收194万元。

办理情况暂定为A类。

三、第76号建议《关于对煤炭税费进行调整的建议》

县委、县政府对煤炭税费征收标准调整一事非常重视，2014年3月10日召开的2014年第三次县委常委会议进行了专题研究。会议研究决定，暂不调减煤炭税费征收标准。主要基于如下考虑：一是我县现煤炭价格维持在400－600元/吨左右，目前执行的煤炭税费征收标准为106元/吨，计征基数为400元/吨，仍是市场行情的最低价。二是我县煤炭税费征收标准与周边县市相比有高有低，相差无几。北湖区、桂阳县、嘉禾县、资兴市为110元/吨，苏仙区为102元/吨，宜章县为101元/吨，临武县100元/吨，耒阳市为98元/吨。三是中央正在启动资源税改革，政策尚不明朗。四是受结构性减税，特别是“营改增”试点范围扩大，减少三分之一以上行政审批事项等减税减费措施影响，县财政要完成年度收入任务的压力很大。为了支持煤矿企业发展，帮助企业走出困境，县委、县政府决定从4月份起，从统征的煤炭规费中按每吨5元的标准提取奖励基金，用于奖励煤矿安全生产基础设施建设。

办理情况暂定为A类。

四、第77号建议《关于油麻信用社发放贷款的建议》

油麻信用社之前因为当地社会环境恶劣，信用社和员工多次遭受社会不法分子的干扰和人身伤害，不得已于2008年取消贷款审批发放权。今年，通过各方努力，县信用联社恢复了油麻信用社的贷款审批权，2014年分配的贷款营销计划100万元，到5月末发放贷款64万元。

办理情况暂定为A类。

五、第80号建议《关于提高在职和退职村干部待遇的建议》

县政府高度重视村干部队伍的待遇问题，先后几次提高村组织运转经费保障水平。从今年起又对村级组织运转经费进一步提标，初步测算为村均增加1万元，提标后我县村级组织运转经费保障标准达到村均6万元。2014年预算安排村级组织公用经费2098万元，比上年增加376万元，具体从以下三个方面提标：

（一）提高在职村干部基本报酬。根据我县经济发展水平，村党组织书记、村民委员会主任和其他核定职数的村干部基本报酬原则上按照1:0.9:0.8的比例确定。具体基本报酬标准如下：

全县在职专职村干部基本报酬标准对照表

单位：元/人/月

| 职 务 | 标 准 |
| --- | --- |
|  | 调整前 | 调整后 | 增加幅度 |
| 村支书 | 680 | 830 | 150 |
| 村主任 | 610 | 750 | 140 |
| 其他村干部 | 540 | 670 | 130 |

备注：目前，我县专职村干部职数1476人。经测算，调整后比调整前增加240.92万元。

（二）提高退职村干部生活困难补助。对符合条件的离任村党组织书记、村民委员会主任生活困难补助，每人每月不低于100元，其他类型退职村干部作适当调增。

全县退职村干部生活困难补助发放标准对照表

单位：元/人/年

| 年限 任职 标准 | 10年—14年 | 15年—29年 | 30年以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续任 村级主要干部 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 880 | 1200 | 1080 | 1400 | 1400 | 1800 |
| 年限 任职 标准 | 20年—24年 | 25年—29年 | 30年以上 |
| 累计任村级干部 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|  | 680 | 1000 | 880 | 1200 | 1200 | 1400 |

备注：全县调整后比调整前增加66.24万元。

（三）提高村级办公经费。一是村办公经费由村均1.5万元提高到1.6万元（调整后新增34.2万元）。二是继续推行村级办公经费与工作绩效考核挂钩制度，激发村干部工作积极性。

办理情况暂定为A类。

六、第81号建议《关于全县统一梳理乡镇人民政府行政执法依据的建议》

今年，县政府法制办组建专门工作班子对乡镇人民政府的行政执法依据进行了认真梳理。经梳理，乡镇人民政府为法定行政机关，现行有效的法律、法规、规章52部；具体行政执法职权有111项，其中行政许可及非许可审批18项，行政处罚5项，行政强制5项，行政确认11项，行政裁决、调解及处理决定4项，行政征用1项，行政给付与救济5项，行政监督2项，受委托执法5项，其他行政行为55项。所提问题基本解决。同时将现梳理结果在县政府门户网站公布，征求各职能部门和乡镇的意见。目前，已收集到11个单位和乡镇反馈的30余条修改意见，正安排人员再次审核修正，形成文件初稿，进入了办文初审程序。

办理情况暂定为A类。

七、第59号建议《关于请求将马田镇城镇管理、环境卫生工作经费纳入财政预算的建议》

近年来，县政府积极推进城乡统筹发展，不断加大财政投入力度，强力推进城乡环境整治，城乡面貌持续改观，打造了整洁舒适的生产生活环境。2014年，县财政从以下几方面继续加大对环卫整治方面的投入：一是提高农村环卫整治保洁经费。全县按1.5-2万元/村的标准进行安排，共需资金594.8万元，比上年增加56.3万元，增长10.5%。二是安排季度考核以奖代投经费312万元。三是解决农村环卫保洁员雨衣，投入资金16.9万元。四是实施了城乡智能环卫系统建设，计划用两年时间（2013-2014年），分两期建成覆盖全县21个乡镇的垃圾分类收运体系和1个近期日处理垃圾300吨（远期600吨）的焚烧发电厂，项目估算总投资3.61亿元。2013年全县已完成7个乡镇的8个垃圾中转站、S212沿线27个村的垃圾分类收运系统建设，并成功运行。目前二期工程正在挂网招标，即将开工建设。2014年拟将重点建设好马田镇的垃圾中转站和垃圾分类收运系统。至于单独解决马田镇的工作经费，县里还没有相关政策。

办理情况暂定为B类。

八、第60号建议《关于请求对县驻马田镇单位闲置资产统一进行处置和开发的建议》

建议涉及的12家单位资产原值共计1383.1万元。其中土地7.5万平方米，计466.2万元；房屋5.27万平方米，计916.9万元。涉及企业职工共1455人，其中在职968人，退休487人。因牵涉到的单位较多，职工人数庞大，单位结构、人员结构复杂，既有国有企业，又有集体企业，将要面临的企业改制人员安置问题难度很大；涉及的房产危房较多，住户较多，安置拆迁难度大，所以难以一步到位统一处置闲置资产，应采取分单位、分步骤进行处置。一是对已改制的粮食企业，加大资产处置力度，争取年内完成对马田镇粮食企业剩余资产的处置。二是对县属国有企业郴州电池厂在时机成熟时启动企业改制程序。三是对县属供销集体企业，因不属于政府兜底范围而无法进行企业改制的单位资产，在确保国有资产保值增值的前提下，采用BOT等形式开发建设。四是对原马田镇派出所资产采取由马田镇政府出面做工作，联合县国资局、公安局，共同对该资产实行公开拍卖处置。五是对其他集体企业，由其主管部门县经信局牵头，根据具体情况，或改制、处置、安置，或盘活开发，逐步解决。六是处置闲置资产所取得的收入，包括土地出让金收入，剔除政策上缴部分外，全部用于企业改制和职工安置。同时，各单位资产处置、开发建设必须符合《马田镇总体规划（2012-2030年）》。通过以上办法，我们相信这一问题将逐步得到解决。

办理情况暂定为B类。

九、第91号建议《关于推行农村社会养老保险凭卡交费的建议》

我县新型农村社会养老保险（简称新农保）和城镇居民社会养老保险（简称城居保）征缴工作于2012年7月份启动，是我省最后一批启动的县市之一。此项工作涉及到21个乡镇、11个社区，目前全县有38万人参保，包括7万多享受待遇人员和31万参保缴费人员。社会保障卡的制作和发放由省市统一安排部署，我县按照省市社会保障“一卡通”建设总体部署，结合金融IC卡整体安排，2014-2015年计划发行35万张以上，其中2014年发行25万张以上。我县已于7月14日下发了《永兴县社会保障“一卡通”工程建设工作方案》（永政办函〔2014〕81号），并且已于7月24日组织相关部门及21个乡镇召开会议进行安排部署，按文件精神组织实施。预计最快9月底前我县的社会保障卡能发放到位，届时，参保缴费人员就可以凭卡交费。

办理情况暂定为B类。

十、第95号建议《关于加大被征地农村社会保障工作力度的建议》

为妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，根据中央、省、市有关文件精神，我县于2009年10月启动被征地农民社会保障工作，成立了永兴县被征地农民就业培训和社会保障工作领导小组，统筹推进被征地农民社会保障工作。按照《永兴县被征地农民就业培训和社会保障工作实施方案》（永政办发〔2009〕45号）文件精神，我县第四年龄段（男60周岁以上，女55周岁以上）的被征地农民养老生活保障金待遇发放标准为100元/月，至今未作调整。结合我市其他兄弟县市区被征地农民待遇发放情况，以及目前我县农村居民最低生活保障标准（A类115元/月•人，B类105元/月•人，C类85元/月•人），县政府拟将被征地农民养老生活保障金待遇按高于农村低保标准作适当调整，目前正在调研阶段，待县政府常务会议研究同意后实施。

办理情况暂定为B类。

十一、第25号建议《关于县财政负担青山垅灌区稻田用水水费的建议》

由于国家实行水资源有偿使用制度，提倡节约用水，目前中央和省、市还没有出台免收水费的政策及文件依据。因此，该建议受政策因素制约，解决难度较大，暂时无法解决。但县政府将尽不断优化完善水费征收方式，建立新型农业供水管理机制，待条件成熟时，由县财政拿出部分资金，作为农业水费补贴专项资金，按灌溉用水定额和水价对农业灌溉供水实施补贴。

办理情况暂定为C类。

十二、第73号建议《关于解决城镇医保能在乡镇卫生院报销问题的建议》

按照省里的规定，全省城镇居民参保报帐结算系统统一为创智信息报帐结算系统，与新农合报账系统不是同一个系统，加上各乡镇城镇居民参保人员少，系统安装和维护费用高，全县只有马田、便江镇和鲤鱼塘三个乡镇的卫生院安装了城居医保报帐结算系统。根据《永政办发〔2008〕39号》文件规定，“未经批准在非定点医疗机构就诊，其医疗费用不列入城镇居民基本医疗保险基金的支付范围”。故只有安装了城镇居民医保住院报帐电脑系统才能直接在医院就地报帐。但为切实解决城镇居民在乡镇卫生院医疗费用报账问题，在实际工作中，我县的做法是，凡参保的城镇居民在乡镇卫生院（未安装城居医疗保险报账系统）住了院，只要其住院的病种是符合政策规定的报销病种，其发生的医疗费用是合规医疗费用的，都列入报销范围，都是在县医保站后台报的帐。下阶段，根据中央和省、市的统一部署，新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险整合工作已经明确了具体的时间表，两个医保系统一体化后，城镇居民在当地乡镇卫生院就近就医就地报帐问题就能全面得到解决。

办理情况暂定为C类。

十三、第85号建议《关于增加便江镇社区劳动保障工作经费的建议》

我县给予社区的劳动保障工作经费是根据省财政和人社部门批准的标准拨付的，近年来，这项资金的标准和额度一直未能增加，加上县财政比较困难，难以按政策规定足额配套相应资金，且就业专项资金管理规定:“扶持公共就业服务资金作为就业专项资金的组成部分，各级财政必须单独安排，单独管理，单独核算，不得与其他就业专项资金相互调剂使用，并由人力资源和社会保障、财政部门共同管理和使用”，故给予社区的该项经费也一直无法按你们所提的建议那样逐年增长，只能暂时维持原有水平不变。

办理情况暂定为C类。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县委常委、县人民政府副县长  何淼仁

主任、各位副主任，各位委员：

今年，在县十六届人大二次会议期间，人大代表共向政府交办人大代表建议98件，其中安全生产及工交线共承办29件，已全部办理回复并召开了面商会，其中已解决或基本解决的（A类）13件，列入规划逐步解决的（B类）12件，因资金及政策因素暂不能解决的（C类）4件。下面，根据会议安排，我就分管的工交线代表建议办理情况向大家作个汇报。

1.关于邓小花、黄小妹等8位代表提出的“关于硬化樟树镇至柏林镇断头路的建议”（第30号C类）。樟树镇天堂村至柏林镇高屋村未硬化断头公路系乡道，全长1.5公里。根据上级要求，县公路局已于2010年对类似公路进行了全面摸底，并将资料上报省交通运输厅，争取早日立项。项目立项后，将尽快启动该公路建设。

2.关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于合理调整省道S213延伸段建设黄泥镇区段走向与接口的建议”（第31号A类）。为更好地服务城乡经济，县交通运输局在“十二五”规划调查时，新增省道S349从资兴经永兴到桂阳，东西走向贯穿永兴， S213延伸段为其中的一段。该线路分三段实施：第一段为原S213资兴至永兴青界山，第二段为原S213延伸段黄泥镇青界山至马田段（新建），第三段为马三公路（原X053）。现S213资兴至永兴青界山改建项目工程设计施工图已通过省级交通部门审查认定，目前正在抓紧施工，预计2014年底可完工通车；马三公路（原X053）正在进行项目前期工作，拟定于今年8月份开工建设；S213延伸段黄泥镇青界山至马田段项目已列入省交通运输厅规划库项目，准备列入“十三五”规划实施项目。届时在工程施工图设计阶段，将充分考虑项目沿线乡镇及群众意见，优选线路走向，尽量与现行接口平顺相交。

3.关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于新增国道过境我县走向的建议”（第32号A类）。2013年5月，国家发改委发布了《国家公路网规划(2013年-2030年)》，规划中有普通国道北南纵线47条，其中保定至台山线路经过我县。该线路为2012年新调增省道S003，我县境内由原S212安仁茨冲至永兴青界山和原S213永兴青界山至资兴（永兴段）两段组成。原S212安仁茨冲至永兴青界山段项目已于2009年改建完成，原S213永兴青界山至资兴（永兴段）项目改建工程正在实施，预计今年年底完工。目前交通运输部还没有下达该普通国道改线计划，县政府将督查县交通运输局加大与上级交通部门汇报与沟通，及时掌握项目规划动向。该线路修建计划一旦下达，将及时和沿线乡（镇）人民政府研讨，选取最优线路。

4.关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于加快东外环公路建设及城北客运站选址搬迁建设的建议”（第33号A类）。东外环线起于S212永兴县城至湘阴渡京珠高速公路互通工程设计终点，向北延伸，经便江村李家组，在永兴一级电站下游约800米处跨便江新建大桥一座，经预科学校西侧、马家冲、城郊村、陈家冲，止于S212线灵坎桥向南约350m处，全长4.7公里，总投资估算50000万元。该项目道路及桥梁已委托给广东中誉设计院有限公司设计，道路平面线形、道路纵断面的设计已完成并通过了县规委会专家委员会审查，预计7月完成施工图设计；桥梁已经确定了桥型，目前正在进行桥梁通航论证、水文、地质勘测、周围环境调查等相关前期工作。由于该项目属于交通基础设施建设项目，建设资金投入大县政府正积极向省交通厅争取列入省十二五交通调整规划笼子，以便争取省补资金，推动项目建设进展。

县银都车站兴建于2008年，是全市目前较好的三级客运站之一，该站目前车辆容纳率、旅客容纳量、站场的设施设备，以及方便群众出行等方面都还符合站场使用的需要，尚未造成严重交通拥堵和交通压力。同时，搬迁旧站和新建站场需耗费大量的人力、物力、财力，新站如离县城中心和商业繁华地段较远，则造成市民出行不便和新增交通压力。目前搬迁城北客运站的时机尚不成熟，今后如因县城扩容发展及群众出行需要搬迁，将通过分析论证后进行规划选址。

5.关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于争取茶韶铁路过境我县的建议”（第34号A类）。茶韶铁路建设是《罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》中的重点交通规划项目之一。我县已分别向市发改委、市交通运输局、市城投公司、市铁路局等市级相关单位进行咨询，由于该《规划》属于中长期规划，近期内暂时不会启动茶韶铁路项目建设。如启动该项目建设，我们将积极与相关部门衔接，争取该铁路过境我县。

6.关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于争取攸县安仁郴州乐昌列入省级高速公路的建议”（第35号A类）。安仁-郴州-乐昌公路是《罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》（以下简称《规划》）重点交通建设项目之一。安乐公路属于规划研究项目,规划中提出研究实施安仁-郴州-乐昌公路改造升级，尚未确定为高速公路项目,项目的具体实施时间还没有研究确定。经与市发改委、市交通运输局等单位联系询问，近期暂时不会启动该项目建设。如启动该项目建设，我们将主动衔接，争取将该线路列入高速公路项目并过境我县。

7.关于陈华、陈继生等6位代表提出的“关于107国道油市镇中心学校小学部路段设立警示标志的建议”（第36号A类）。建议收悉后，县政府高度重视，立即安排县公路局、县交警大队组织人员到现场进行勘察,并于2014年5月1日前在油市镇中心学校小学与107国道交叉口附近设置减速带（高度30mm以下）6道、斑马线80㎡、学校标志2块，限速标志2块，以确保学生出行安全。

8.关于许以顺、何芳菊等10位代表提出的“关于尽快修复省道S212线金龟段两旁排水沟的建议”（第37号B类）。县公路局先后于2010年8月，2011年8月与郴州永安公路建设有限公司衔接，根据2010年6月市政府副秘书长吴峰主持“关于S212线永安公路建设有关问题”会议精神，按照永兴至安仁二级公路改造设计文件要求对省道S212线永兴段境内水沟、防护、绿化及平面交叉工程进行全面施工，部分惠及到民生的工程，县公路局也与上级单位协商一并进行施工。2011年永兴县饮水工程施工及后期S212线沿线绿化工程对永安公路原路基施工单位已完水沟破坏极大，饮水工程指挥部虽进行了恢复，但还遗留部分堵塞的水沟未进行清理。县公路局在收到第37号建议后，与金龟镇分管交通的领导进行了现场调查，将积极争取资金，拟在8月底对该水沟进行恢复及清理，确保路基排水畅通。

9.关于许常海、朱文香等7位代表提出的“关于对太和镇农村通组公路建设给予资金补助的建议”（第38号B类）。根据省交通厅的要求，县公路局于2010年对全县农村公路现状进行了摸底调查，并建立了数据库上报省交通厅，其中就包含通组公路。到目前为止，国家暂未启动通组公路项目。我县为鼓励人民修路积极性，结合实际情况，从2012年开始，按照每公里5万元的标准，采取以奖代补的方式对质量合格的通组公路予以补助，补助资金由县财政局直接划拨至乡（镇）财政所，请通过验收的路段相关人员与乡镇核实签收。

10.关于杨飞、刘学金等6位代表提出的“关于加大对东部山区通村公路水毁修复资金投入力度的建议”（第39号A类）。县政府历来高度重视东部山区水毁问题，每年均采取乡、村两级呈报，县交通部门进行实地核实的模式，安排水毁专项资金。建议中所提的七甲乡2013年公路水毁情况均已根据实际情况由财政、交通公路核实给予了相应补助。同时，根据《永兴县公路养护管理暂行办法》规定，“乡道乡管、村道村管”，县财政每年按乡道2000元/公里，村道600元/公里的标准给予补助，该项以奖代补资金亦可用于水毁路段修复。

11.关于邝飞跃、吴代儒等5位代表提出的“关于完善龙形市乡网络公路连片统筹建设的建议”（第40号A类）。“十一五”期间，我县按照省交通运输厅的要求将通往各行政村村部、村部小学和主要聚居地的路段据实调查上报。2009年、2010年我们又对全县通自然村（组）公路、断头公路数据进行补漏调查，把“十一五”期间农村公路建设存在问题以文件形式向省市交通主管部门汇报，并请求解决。因全省农村公路发展的不平衡，湘西地区建制村通畅率相对较低，《湖南省交通运输“十二五”发展规划》农村公路通畅工程重点倾向于湘西地区，其他地区上报的断头公路、通组公路、村道延伸段等均未纳入规划。今年县财政拟安排建设资金220万元，9月底前完成龙形市乡黄土洲至柏林大洞村4.6公里和龙形市村至青山垅杨梅潭2.5公里通畅公路建设。同时对通组公路继续按5万元/公里以奖代补予以鼓励。下阶段，我们将加大与省市交通主管部门汇报和联系力度，及时掌握农村公路政策动向，一旦启动通组公路、断头路建设，将积极向省市交通主管部门争取项目建设计划。

12.关于吴代儒代表提出的“关于龙形市乡“龙柏”网络公路由县交通局接管的建议”（第41号A类）。“龙柏”网络公路原为乡道，2013年由上级交通部门增补为县道X129，但并未将其纳入县道养护，也没有安排养护经费。根据《永兴县公路养护管理暂行办法》（永政办发〔2013〕29号）规定，该路仍属当地政府管辖，县政府每年采取以奖代补的方式按乡道2000元/公里予以补助。为切实维护龙柏线居民交通安全，2013年，县公路局在该路段增设了大量安保设施，及时消除了各项安全隐患，大大提升了龙柏线的安全系数。

13.关于肖君文、刘永湘等4位代表提出的“关于解决通村公路硬化项目建设未立项段资金的建议”（第42号C类）。2005年,我县根据上级要求，对全县公路进行了普查。根据公路普查规定，通往行政村的公路部分路段被划为0类和3类。在“十一五”期间，通村公路建设中，0类和3类的路段未纳入建设计划。2009年以来，我县多次就未纳入计划的通村项目向省交通运输厅呈文，申请立项，但至今尚未得到立项通知。我县将继续申报力度，争取早日立项。

14.关于凌胜利、崔生江等2位代表提出的“关于在足泉公路、千板公路增设岔车道、护栏和反光镜的建议”（第43号B类）。为预防和杜绝道路交通安全事故的发生，我县切实加强组织领导，专门成立农村道路交通安全工作领导小组，层层签订安全生产责任状，落实工作责任。根据国家十二五规划，我县已作出安排逐年实施，2013年安排经费676万元，实施了近300公里的通村安保工程。今年上级部门批复的安全保障工程计划尚未下达，因县财政资金紧张，配套资金难以及时到位，暂未启动。在今后几年，县政府将逐步实施，在村级公路危险路段设置相应的安全设施，确保公路平安畅通。

15.关于陈繁华、曹中华等4位代表提出的“关于硬化鲤鱼塘镇光明村至太和镇公路的建议”（第44号C类）。鲤鱼塘镇光明村至太和镇寺边村公路系通往两镇重要乡道，该路段里程长、工程量大。县公路局在2010年已对该路进行了调查摸底并上报省交通运输厅申请立项，但至今尚未得到立项通知。我县将继续申报力度，争取早日立项。

16.关于陈繁华、罗建国等2位代表提出的“关于要求支付尽快解决S213线公路改造违章施工问题的建议”（第45号A类）。关于在施工时大量土方倒出公路红线外的问题。因整个工程土方量比较大，一般倒入红线外的土地，都应是经过工程协调部与当地百姓及村委沟通后，征得同意后才临时堆放。如有漏征，请及时向指挥部说明具体位置,工程指挥部将派人核实，并妥善处理。关于有少部分淤土堆积在农田的问题。这些都是施工队与当地村民沟通协调好的。如确实影响农田耕种，我们将根据现场实际情况进行调查统计，并尽快组织处理。同时，施工红线与征地红线是有区别的，征地红线都在施工红线以外，并都已征收。关于石方爆破对当地村民几栋房子造成影响的问题。指挥部已安排相关部门进行调查处理，并找权威部门进行鉴定，届时将根据鉴定情况作出相应赔偿。

17.关于谷志文、陈繁华等9代表提出的“关于解决鲤鱼塘镇公交车问题的建议”（第46号B类）。经调查，现阶段鲤鱼塘镇尚不具备开通公交车条件,理由如下：一是目前鲤鱼塘镇大多数道路通行条件并不适合运行公交车型；二是鲤鱼塘镇处于多条客运班线的经过路段，过境客车较多，开通该镇公交车，多条线路与班线车重复线路率达100%，存在很大的维稳压力，三是主路开通公交，部分不是干线公路沿线的学生照样要走10多公里小路才能到家，学生用车同样没有得到根本解决。所以决定暂缓开通鲤鱼塘镇公交车。为改善当地百姓和学生出行困难，我们将加大对现有面的车的规范整治力度，采取区域性农村客运经营模式，作为班线客运的补充运力。

18、关于黄荣正、邓小花等8位代表提出的“关于对樟树镇部分农村电网进行升级的建议”（第48号B类）。经现场了解，樟树镇界江、樟树、天堂等3个村已进行了一期农网改造，郴电国际永兴分公司到台区电价不超过0.46元/度，由于村组对用电管理不到位、村民用电意识和线路老旧等各方面因素，致使电价偏高。针对这些情况，县政府将督促郴电国际永兴分公司尽快安排对这些区域进行各项技术指导，并对电费偏高地区加强管理，督促整改。农网改造工程是国家实施的重要惠民工程之一。国家实施农网改造工程以来，我县经过一、二期农网改造、农网完善和农网改造升级工程后，已完成了98%约13万户的农网改造任务。在农网完善和农网改造升级过程中，界江等村组都没有提出农网改造申请，错过了国家农网完善和农网改造升级项目时机。2014年，因电网建设改造项目及其资金严重不足，特别是农村电网改造到户项目更难安排。下步，县政府督促郴电国际永兴分公司积极向郴电国际总部申请，争取对界江等急需农网改造升级的村组进行改造，力争实现全覆盖。

19、关于廖立社代表提出的“关于恢复电信网络设施的建议”（第49号B类）。黄泥镇境内当前的通信状况较好，无线信号通过三家运营商互补，全部能满足境内群众的通信需求，并全部开通了3G信号，当地人民的通信方式有多种选择。近两年来，黄泥境内通过有线接入或光纤接入解决8个村的互联网业务，今年通过三方合作建设，采用光纤接入方式，解决了东泽、涌水村部分居民的通话、ITV、互联网等一揽子通信业务。目前，已与木梓塘、泉田、大村等村部分自然组达成了合作投资意向，预计年底即可建成。下一步，中国电信永兴分公司将继续在当地寻求投资人进行合作，相信随着三网融合不断加强，三家运营商都在各乡镇加大了互联网接入建设力度，老百姓使用互联网的选择方式会越来越多。

20、关于苏爱科、刘桃等7位代表提出的“关于进一步加强洋塘乡宽带网络建设的建议”（第54号B类）。洋塘乡当前的通信现状，无线信号通过三家运营商互补全部能满足乡境内人民群众的通信需求，并且全部开通了3G信号。2012年前，洋塘乡通过有线ADSL接入方式和光纤接入方式，开通了长洲、西禅、铁龙、文明、八公分、羊乌等村的互联网。2013年通过永兴电信分公司向上级积极争取建设资金和三方合作共建方式，采用光纤接入方式开通了铁龙头村、板冲村、凫塘村、李家嗣、竹园村、古楼下村、江古村、欧冶村、西龙村等几个村，下一步，永兴电信分公司将在当地寻求投资人继续合作，目前已与沙涡、长洲村部分自然村达成合作投资的意向，预计在国庆节前建好。

21、关于许以顺、邱路军等10位代表提出的“关于对金龟镇供电站302高压线路实施改道的建议”（第57号B类）。金龟变电站302光明线为90年代初期架设的10KV供电线路。建设之初，由于当时实际情况，线路通道地形限制大部分线路沿山顶走向。近年来，由于实施封山育林政策以及百姓对自家山林保护意识增强，致使无法对该线路通道沿线区域的竹林树木进行砍伐, 导致整条线路隐匿在山林之中（根据国家电力法及其电力设施保护条例规定：在架空电力线路保护区内，任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高杆植物）。5月12日，经郴电国际永兴分公司现场调查，提出了可行的技术方案：部分线路沿公路进行改道，实在不能进行改道部分计划采用架空绝缘线，造价相对较高。目前已拟定改造技术方案，向郴电际总部进行项目申报，力争将该项目列入2014年10KV电网改造项范围内。同时在项目未实施前，根据相关法律法规，请地方政府配合支持，做好群众工作，提供良好的施工环境，支持对危及线路安全稳定运行的各种树木青苗进行砍伐清障，以确保安全稳定可靠供电。

22、关于李水林、郭小兴等2位代表提出的“关于对柏林工业园建设项目给予大力支持的建议”（第79号A类）。永兴县稀贵金属再生资源利用产业集中区柏林工业园，是永兴“两区四园”的重要组成部分，是我县金银冶炼产业整合升级的主要平台，是我县建设“国家城市矿产示范基地”的主战场，以稀贵有色金属再生资源综合回收、精深加工等产业为主。该项目根据 “循环利用，绿色发展”的理念，严格按照“高起点规划、高门槛入驻、高标准建设、高要求管理”原则，建设成具有创新的产业特征、完善的配套服务、优美的发展环境、充满活力与效益的多功能现代化园区。项目规划用地面积4.2平方公里，计划总投资200亿元，规划入驻企业20多家，园区项目竣工后，可实现年工业总产值过500亿元，税收过20亿元，安排劳动力就业20000人以上。项目建设将进一步夯实“中国银都”品牌基础，提高永兴循环经济发展水平，开拓我县新的财源增长点。是我县工业发展历程中一个重大的里程碑，对加快推进富民强县、建设全国科学发展百强县具有重大深远意义。近年来，在县委、县政府正确领导下，柏林工业园项目建设顺利推进，取得了较显著的成效，征拆(完成征地6300亩、清点青苗5500亩、迁坟1100并签订69户房屋搬迁协议)和基础设施建设稳步推进，园区主干道路框架基本拉通，企业入园有序推进。

（1）关于“加快拆迁安置工作进度”问题。柏林工业园项目房屋搬迁安置工作任务重大，共涉及800余户。为了快速、规范推进搬迁安置工作，项目建设指挥部专门设立群众工作部具体负责，实行严密分工、限期完成；通过多次调研、多方取经，提请县委、县政府制定了《永兴经济开发区柏林工业园项目村民搬迁安置工作实施方案》（永办[2013]号），明确了补偿标准、安置方式等相关事项。搬迁安置工作分两期进行，一期为园区红线范围内及距红线500米内的居民200余户，正有序推进。截至日前已有69户签订房屋搬迁补偿协议，并有8户先后拆除原有房屋；安置地（一期）正在施工，5月完成土方工程，6月份拉通主干道路，预计今年10月份可交付第一批安置房并按程序安排搬迁户入驻。

（2）关于“加大工业园基础设施及配套设施建设力度”问题。目前，完成基础设施建设工程投入1.3亿元。其中柏林大道和工业大道共开挖土方180万立方，完成率95%；填筑土方110万立方，完成率75%；铺设好工业大道直径2米的圆管涵200米、柏林大道直径1.8米的圆管涵360米；完成两条主干道路挡土墙800米；完成雨污管道安装2700多米；总长达126米园区大门口盖板涵工程竣工；完成1000余米路面硬化稳定层铺设。110KV输变电站和污水处理厂提质改造等配套设施基本完成。按照企业入园需要及建设“国家城市矿产示范基地”进度安排，我们坚持大干早成、抢干超额的目标与要求，一是全面推进基础设施建设。全面完成柏林大道和工业大道的路面硬化、人行道及绿化、亮化工程建设，预计2014年10月份通车；8月份启动园区大门建设，力争12月份前完工，提升园区形象；启动环园区生态路部分路段建设，满足雄风、金润等公司建设需要。二是加快跟进配套设施建设。抓紧做好规划设计、手续报批等前期工作，8月份启动集中供水工程，预计12月份前完工并投入使用；8月份启动新污水处理厂；加快推进园区集中供气工程等。

（3）关于“简化入园企业手续及给予用地指标等方面大力支持”问题。牢固树立“用心服务好企业入园”的工作理念。积极响应县委、县政府“项目落地年“的号召，加快企业入园步伐 ,指挥部安排专人负责引导和帮助企业办理林业、国土、规划、环评、报建等相关手续；县经济开发区政务服务部、国土分局等部门也全力为入园企业服务；县重点办组织过多次集中审批，进一步提高办事效率。

23、关于许平江、张爱国等9位代表提出的“关于请求马田镇镇区享受农网改造同等政策的建议”（第82号B类）。2009年我县启动农网完善改造时，由于马田镇镇区及村组大部分变压器和电力线路属于私人产权以及村组管理者怕既得利益受损等诸多原因，不愿意进行农网改造，导致这些台区没有进行农网改造。目前，上级下达我县农网升级改造资金极其有限且主要是用于主干电网升级改造，对于以上没有进行农网改造的村组用户，郴电国际永兴分公司将根据村组提交的资料和诉求，按相关规定程序报请郴电国际总部争取上级项目配套资金，一旦项目资金计划落实将立即组织改造。

24、关于吴代儒、肖君文等4位代表提出的“关于龙形市乡松柏村和青山垅水库内新增移动塔的建议”（第86号C类）。经实地勘察，松柏村地势复杂，四周被群山包围，附近周塘村、银屏村相隔几公里均建有基站，正常情况完全可以覆盖到松柏村。但因为地理环境等客观因素，导致信号无法穿透，影响了信号的正常覆盖。建设移动基站需省、市公司统一规划，且建设成本高达200多万，需上级有项目资金才能进行县政府将督促永兴电信分公司加强与上级公司的汇报与沟通，争取能够尽早立项。青山垅水库信号问题主要针对当地的旅游开发区，目前开发区内基础设施等正处于建设状态，各方面配套还不完善。待相关配套设施建设到位，且用户数达到一定的规模，永兴电信分公司将积极向上级汇报，争取立项解决。

25、关于朱成学、朱腾芳等4位代表提出的“关于调整大布江乡至县城客运班车时间的建议”（第88号A类）。经实地调研走访，县运管所多次组织大布江至县城班线经营者与相关线路经营者协调，目前，大布江至县城的时间已从13:00分调整为14:00时，推迟了半小时。县城至大布江的末班车的时间暂未调整，原因是一旦调整该末班车时间，相应永兴至七甲、永兴至鲤鱼塘等线路时间都将调整，因存在利益冲突，维稳压力大，在多次协调未果的情况下，决定暂缓调整，待时机成熟时再做调整。

26、关于李晓明、周雄等11位代表提出的“关于进一步加强城市公交建设的建议”（第93号B类）。为切实加强我县城市公交建设，县政府拟引进郴汽集团进入永兴公交市场，兼并县运输公司，收购现有承包公交车。2014年5月，经县政府第14次常务会议研究，决定引进郴汽集团进入永兴公交市场，2015年春节前投入30台燃气车，2016年将所有公交车更换为燃气公交车或其他环保节能高档型公交车，采取公车公营的运行模式，全面优化公交线路，全城区的公交站台、公交指示牌也由郴汽集团负责建设，届时，我县的公共交通不仅是车辆档次，服务质量、车辆频次、公交基础设施建设等都将大幅提升。7月22日，7路公交线路已投入6台燃气车正式营运，目前运行良好。

27、关于段毅力、曹广州等10位代表提出的“关于剥离高亭司煤矿农村转供电及社区生活用电营造良好发展环境的建议”（闭会1号B类）。

关于“农村转供电通过农网改造方式进行剥离移交”问题。经调查了解，高亭司煤矿与周边村组存在上世纪60年代建矿初期土地征用补偿、水源水污染等历史遗留问题，在解决历史遗留问题前，周边村民不同意进行农网改造与电网剥离，这是其一。其二，在解决历史遗留问题后，实施农网改造的到户资金是由高亭司煤矿负责还是由农户负责，这也是一个问题。按照当前政策及郴电国际永兴分公司的意见，实施农网改造与电网剥离，要等高亭司煤矿与周边村组协调解决以上两个问题后才能进行。关于“社区居民生活用电改造成城镇居民用电进行移交”问题。高亭司煤矿社区居民生活用电与高亭司煤矿剥离，同样要明确实施农网改造的到户资金问题，并且要在高亭司煤矿与周边村组协商一致后一并实施电网改造与剥离管理。实行剥离高亭司煤矿农村转供电及社区生活用电问题是形势发展和企业发展的需要，也是加强节约用电管理的需要，但必须要事先解决好高亭司煤矿与周边村组、社区居民的历史遗留问题和农网改造到户资金问题。目前，经湘阴渡镇政府出面，高亭司煤矿正在与周边村组协商。如果这两个问题都协商不好，只有形成专题报告，由县委、县政府组建专门工作班子强力推进落实。

28、关于李建星、楚凤英等3位代表提出的“关于柏林镇洞口村至大洞村公路纳入县级管理及养护的建议”（闭会2号A类）。根据《永兴县公路养护管理暂行办法》（永政办发〔2013〕29号）规定，该路系乡道，属柏林镇管辖。同时，为加强乡村道路管理与养护，县政府每年采取以奖代补的方式按乡道2000元/公里、村道600元/公里的标准，将经费拨到了各乡镇财政所。

29、关于李建星、楚凤英等3位代表提出的“关于开通柏林至洞口公交车的建议”（闭会3号B类）。公交车属公益事业，实行低票价营运，且对免费群体实行免费政策。开通公交车首先要看当地政府的补贴力度，目前柏林镇政府尚未设立乡镇公交专项补助资金。另外，现在洞口至永兴、龙王市至永兴均有班线客车经过，如开通柏林至洞口公交车，将在一定程序上影响以上客车经营者的利益，存在较大的维稳压力。为此，决定暂缓开通柏林至洞口公交线路。下一步，我们将对现有面的予以规范，采取区域性经营模式，作为班线客车的补充运力，切实改善当地群众的出行条件。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长  文建军

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人民代表大会二次会议后，县人大交县政府办理建议98件，其中由我牵头负责的共12件。交办后，各承办部门高度重视，认真办理，到目前为止，得到解决或基本解决的2件，列入计划逐步解决的8件，暂时不能解决的2件。现将有关办理情况汇报如下：

一、得到解决或基本解决的建议

（一）关于全部由县财政解决村小学维修资金的建议（64号）。我县于2012年全面启动村小维修建设工作，由于县财力有限，无法全额解决村级小学维修资金，维修资金只能采取乡（镇）村自筹，县财政奖补的方式解决。近年来财政奖补的比例逐年提高，2012年县财政奖补比例为25%-35%，2013年县财政奖补比例提高到50%，2014年计划在原50%奖补之外，对在规定时限内全面完成建设任务的项目，再追加奖补5%。香梅乡张家洲小学在原先核定维修资金23万元，在施工时工程量增加到了36万元。根据相关规定，超额资金原则上由乡镇、村自行负担。考虑张家洲村经济落后，无任何集体收入，县村小维修指挥部到张家洲小学现场办公，经会议研究决定，将张家洲小学维修资金调整到30万元，按30万元的投资概算实行奖补。

（二）关于红旗实验小学建立安全护栏的建议（66号）。2012年11月中旬，在内环南路修建推土的过程中，红旗实验小学东面的围墙全部被损坏。在修复之前内环南路建设指挥部用三夹板修建了一条长约150米的临时围墙，并在危险的地方立起危险警示牌。内环南路竣工通车后，指挥部于2014年2月正式动工修建围墙，目前已经完工。

二、列入计划逐步解决的建议

（一）关于完善农村改水改厕后污水处理设施的建议（53号）。2013年，我县通过BT模式投资约6900万元，建设了728套污水处理系统，铺设污水收集管网约66万米，收集户数约42780户，完成S209和G107沿线、城乡结合部、青山垅库区范围81个村的农村环境整治工作。2014年，根据县委、县政府的统一安排部署，对马田镇丹坪村、邝家村，洋塘乡铁龙村、西禅村、西龙村、羊乌村、八公分村、沙窝村等高铁沿线可见村庄开展农村环境整治项目建设。目前洋塘乡的西禅村、八公分村正在修建污水处理设施。为了确保全县农村环境整治工作取得实效，县农村环境连片整治办将与县农村改厕项目指挥部、县爱卫办、乡镇（村组）等相关单位充分协调衔接，在修建污水处理池及铺设污水管网施工过程中，充分考虑改厕后的污水排放要求，确保两项工程无缝对接，农村生活污水得到有效收集和处理。

（二）关于规范社会抚养费征收管理的建议（74号）。一是关于成立社会抚养费征收管理执法局的问题。当前机构改革，上级要求人口计生委和卫生局合并，国家级已合并，省级机构改革正在启动中，机构改革方案尚未确定，成立社会抚养费征收管理执法局的问题，有待机构改革方案确定。二是关于尽快出台新的《社会抚养费征收管理办法》的问题。2010年，我县制定出台了《关于永兴县社会抚养费管理使用试行办法》（永政办发〔2010〕1号），明确规定了社会抚养费的管理和使用范围。根据目前的工作实际，我县正在草拟新的《社会抚养费征收管理使用办法》，征求相关单位意见，按程序办理。三是关于要求全县各乡镇统一社会抚养费征收标准的问题。全县社会抚养费征收标准是由各乡镇按照所在乡镇农村居民人均纯收入所定，导致征收标准不一样。近年来全县社会抚养费征收执行标准有所提高，并要求各乡镇分期缴纳的，首次征收额不能低于应征收金额的40%。县法院非诉案件的社会抚养费征收时，也明确了不随意开口子降低征收数额。四是关于请求县公检法司等部门加大对违法生育对象和“提篮子”上户的打击力度的问题。县政府对此一直高度重视，对于违法生育对象未接受处罚的，由乡镇按程序上报法院强制执行。对违规上户的公安户籍员，县纪委等部门多次进行了查实，给予了开除和相应行政处分。待机构改革完善后将进一步制定相关措施，加大对违法生育对象和“提篮子”上户的打击力度。

（三）关于加快樟树镇寄宿制小学建设的建议（62号）。根据《永兴县2013-2015年农村寄宿制学校建设方案》，2013年我县已经建设寄宿制学校4所，2014年计划建设寄宿制学校10所，2015年计划建设寄宿制学校8所。樟树镇2014年实施的教育项目有教师公租房、中心幼儿园、校安工程和村小维修等，建设任务繁重，故将寄宿制小学建设安排在2015年，计划投入249万元，将中心小学建成寄宿制学校，解决小学生的寄宿问题。湖塘小学作为村级小学，暂不具备建设寄宿制学校的条件，如有学生需求寄宿可进入中心小学就读。

（四）关于解决洋塘乡教师缺编的建议（63号）。洋塘中心学校按师生比需配小学教师80人，初中教师29人，共计109人，目前该校有在岗教师99人，将缺教师10人。针对洋塘中心学校教师缺编的具体情况，将从以下两个方面加以解决：一是招聘特岗教师。2014年，洋塘中心学校申报招聘初中特岗教师2人，小学特岗教师15人，共17人。二是在今年毕业的45名定向培养公费师范生中按比例分配给洋塘中心学校。在今年下期，该校教师缺编问题将得到一定程度的缓解。

（五）关于提高三塘乡、油麻乡村小教学水平的建议（67号）。一是着力解决教师缺编问题。2014年，三塘中心学校计划招聘初中特岗教师8人，小学特岗教师29人。油麻中心学校计划招聘初中特岗教师5人，小学特岗教师13人。今年我县分配45名定向培养公费师范毕业生，将按具体情况给三塘中心学校和油麻中心学校一定的名额。二是加强教师培训力度。以县教师进修学校为阵地，加强教师培训工作，提升教师专业水平。2014年计划组织实施46个培训项目，培训人次将达7000人次。三是加强管理，完善村小教学设施。把教师的教学质量与教师师德师风考核挂钩，教学质量没有达到要求的，师德师风考核不合格。在进行村小维修的同时不断改进教学设备，目前人数在90人以上的村小配了一套多媒体设备、办公电脑，有五年级学生以上的学校配了电脑室1间（2人一台），广播系统及办公电脑，人数多的村小每个班都配了多媒体设备。

（六）关于加大对普惠性民办幼儿园扶持力度的建议（68号）。一是加大普惠性幼儿园的奖补力度。2013年县财政拨付资金 123 万元，用于民办幼儿园及普惠性民办幼儿园设备采购；拨付资金118.5 万元（其中县级财政专项资金58万元，2014年提高到68万元），用于贫困幼儿入园补助；用于民办幼儿园及普惠性民办幼儿园校车补助资金 218.6万元（其中县级安排专项资金100万元，2014年提高到120万元）。今年，我们将进一步完善《永兴县民办幼儿园发展奖补资金管理办法》，重点奖励普惠性民办幼儿园。二是提高幼儿师资水平。在加强幼儿教师培训方面，每年暑期的国培指标优先安排办园规范、管理科学的幼儿园及普惠性民办幼儿园。三是完善交通安全配套设施。针对我县农村道路交通安全配套设施缺失的问题，县交通运输部门正积极向上争取交通建设项目资金，安排专项资金，用于完善农村道路特别是学生用车通行路段的安全标识、标线、防撞隔离墩等设施，加强交通安全防护。同时逐步推行农村客运，减少农村普惠性民办幼儿园的压力。

（七）关于高亭中心小学二部配置专门校车及司乘人员的建议（70号）。为实现教育资源集中化、优势化，提高办学水平，高亭中心小学把所有五、六年级学生全部集中到高亭中心小学二部（原高亭中学）就读，确实给距离较远的金坪、黄里等村的学生带来了交通不便。在目前条件下，我县公办学校还不具备配备校车的能力，要求学校配备校车解决学生上学乘车问题还不现实。目前主要是采用寄宿制学校入学和推行农村客运的方式，缓解学生乘车难问题。原高亭中学在撤并前，就已经基本具备寄宿条件，2014年我县将高亭中心小学二部列入寄宿制学校建设范围，将安排资金用于基础设施建设和改造，建设和改造完成后，学校的寄宿条件将得到进一步改善，离家较远的小学生都能在学校寄宿，从而有效缓解学生上下学乘车难的问题。

（八）关于加强我县教师队伍的建议（72号）。一是优化教师队伍结构。积极争取落实每年新补充的教师数占在编教师总数3%左右。对结构性缺编矛盾突出、自然减员不能满足教育教学需要的学校及时补充专业教师。2014年我县申报特岗教师计划200名、定向培养师范生80名，为非义务教育阶段学校申报面向社会公开招聘紧缺专业教师44名，全县教师结构将逐步得到优化，二是加强教师培训工作。积极组织教师参加国家、省、市举办的远程教育、专业岗位等各种培训活动。以县教师进修学校为基地，2014年计划组织实施46个培训项目，培训人次将达7000人次，尤其是开展的送教下乡，组织优秀教师深入农村一线为教师送教送课，有效提升了农村教师的专业水平。三是完善管理保障机制。对全县中小学校编制实行有增有减的动态管理，按照师生比结合班师比，一年一核定。积极推进校长聘任制及加强股级干部交流工作，校长的选拔任用民主化、制度化，注重人品、能力与实绩，近三年以来有23名校长通过公开竞聘上岗。四是加强师德师风建设。将师德建设作为学校工作考核和办学质量评估的重要指标，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励、进城考试的首要内容，对教师实行师德表现不好的实施一票否决制。对教师吃空饷、从事有偿家教家养、兜售教辅资料等师德失范行为予以严肃查处。五是加强教学常规管理。每学期进行二次大规模的教学常规检查，把检查情况与绩效工资挂钩。六是健全教师激励机制。出台了《关于进一步加强教师队伍建设的意见》，明确了每三年评选一次骨干教师、学科带头人和名师，明确骨干教师、学科带头人和名师的权利与义务，通过考核合格的给予发放县政府津贴。同时对教学质量优异的学校、教师予以重奖。继续推行山区教师津贴，鼓励教师扎根山区教育，2013年共发放山区教师津贴120万元。

三、暂不能解决的建议

（一）关于对东部山区初中学生在永兴县第五中学整合教学资源集中办学的建议（69号）。从国家政策来看，根据（国办发 〔2012〕48号）《国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》：“二、科学制定农村义务教育学校布局规划。……农村义务教育学校布局要保障学生就近上学的需要。原则上每个乡镇都应设置初中，……。”“三、严格规范学校撤并程序和行为。…… 坚决制止盲目撤并农村义务教育学校。多数学生家长反对或听证会多数代表反对，学校撤并后学生上学交通安全得不到保障，并入学校住宿和就餐条件不能满足需要，以及撤并后将造成学校超大规模或“大班额”问题突出的，均不得强行撤并现有学校或教学点。”从所收集的意见来看，除鲤鱼塘镇政府、永兴五中及群众同意集中办学外，龙形市、七甲乡、大布江乡政府、学校及群众均不同意。从五中集中办学的基础条件来看，一是交通问题。东部山区各乡镇距离较远，村落分布较散，人口密度相对较小，乡镇之间交通主要靠农村客运，各自然村交通主要靠摩托或步行。二是住宿和就餐问题。永兴五中现在闲置资源尚可满足约700名学生就学，约300名学生住宿，约260名学生就餐。如果集中办学，按其他三个乡镇现有初中生人数统计，永兴五中需要继续加大住宿和就餐条件改善，而其他三个乡镇现有初中住宿和就餐资源均将闲置，将造成新的更大的浪费。另外，永兴五中没有办法解决新增的教师（近100人）办公和住宿问题。三是教学质量问题。从近几年教学质量情况看，永兴五中尚不能担当起东部山区教育龙头作用。综上所述，永兴五中集中办学的条件尚不成熟。

（二）关于恢复塘门口洞洪村完小的建议（71号）。塘门口洞洪小学是洞洪村、牛丫村两村合办村小，现有教师3人，学生60人，一至三年级三个教学班。洞洪村小学存在地理位置扩展学校规模上的弱势，南与湘阴镇滩洞小学、东与便江镇康绪铜角湾小学相邻，区域内许多家长就近安排自己的子女到周边学校就读了，并且有相当一部分子女随家长到县城、广东等就读，造成班额过少，生源不足。我县正在大力推进农村寄宿制小学建设，塘门口中心小学已纳入建设计划当中，该片区的小学高年级学生可以到镇区小学读寄宿，享受更好的优质教育。同时，县里将出台优惠政策，对家庭有困难的寄宿学生将予以救助，补助相关生活费用。鉴于此，我们的意见是暂不恢复塘门口洞洪村完小建设。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长  黄  谊

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，下面我就县十六届人大二次会议第1号“关于加大对油茶林地垦复资金投入的建议”等36件涉及农业农村方面建议的办理情况作如下汇报：

上述36件建议中已经解决或基本解决的16件，已列入计划逐步解决的20件。具体办理情况如下：

一、已解决或基本解决的16件

第1号“关于加大对油茶林地垦复资金投入的建议”、第19号“关于加大对马田镇油茶产业投入扶助资金的建议”。2012年冬至2013年春，县林业部门共争取上级项目资金100万元，在马田、黄泥、三塘、湘阴渡、太和、金龟等乡镇实施油茶低产林改造5000亩。2013年冬至2014年春，争取上级项目资金30万元，在马田、黄泥大村建设油茶低产林改造示范林1000亩。加强技术指导，先后举办油茶培训班10余次，培训1000人次，发放技术资料10000余份。

第9号“关于加固维修滩洞村塘泥冲水库的建议”。2012年县水利局从防洪保安资金中安排1万元，用于应急解决该水库溢洪道不畅通问题。2013年，塘泥冲水库列入了湖南省小二型水库除险加固计划，后因省财政资金紧缺暂缓实施。今后，湖南省重启小二型水库除险加固项目建设，我们将迅速组织实施塘泥冲水库加固维修建设。

第10号“关于加大农村改水改厕力度的建议”。近年来，通过实施农村饮水安全工程，香梅乡已解决了张家洲村、香梅村、塘屋村、高桥村、东冲村、八内村、水湄村等7个村6928人的饮水问题，其他饮水困难村组将通过向上争取资金，分年度逐步解决。对于排污问题，2010年，我县启动了农村环境综合整治项目，该项目建设内容包括饮用水源地保护、农村生活污水整治、农村生活垃圾整治、农村畜禽养殖污染治理、配套能力及长效机制建设等五个方面。目前已在全县17乡镇88个村实施，建设污水处理系统728套，铺设污水收集管网66万米，收集户数42780户。香梅乡原计划于今年实施，后来按照全县的统一安排，今年重点实施高铁沿线村庄的农村环境综合整治。

第12号“关于加强对油麻乡烟田水利设施建设的建议”。油麻乡是烟叶基础设施建设受益乡镇之一，全县第一个烟水配套工程是在油麻乡平乐村，投资达600万元，后又投资400万元在平乐村建设了育苗工场。根据郴州市烟基办复函文件，今年，油麻乡五陵村、公平村已列入基本烟田土地整理项目，投资约142万，目前已完成项目招投标工作。项目实施后，将进一步改善当地的烟田基础设施条件。

第13号“关于解决油麻乡人畜饮水问题的建议”。 近年来，通过建设农村饮水安全项目，相继解决了油麻乡政府所在地等地区的饮水不安全人口0.6万人。公平村饮水安全工程已于2013年年底实施，即将投入使用。今年将实施土桥、五陵、高城等村组的饮水安全工程建设。

第14号“关于加强三塘乡和油麻乡水利基础设施建设及人畜饮水工程建设题的建议”。 三塘乡马头江水库已经先期进行除险加固建设，神机冲水库已经列入规划，年底将进行除险加固建设，炭山江骨干山塘的整修也正在进行项目规划。今后一段时间，三塘、油麻等工程性缺水严重地区将是我县水源工程和饮水安全工程项目规划的重点。

第16号“关于加大对非法沙场整治力度的建议”。2012年，我县成立了河道采砂专项整治工作领导小组，组建了工作班子，下发了工作方案，将全县采砂河道划分为14个标段，目前通过公开拍卖已出让11个标段。同时加大日常监管力度，取缔非法采砂船和砂场5处，查扣采砂船20只，依法查处涉砂违法犯罪嫌疑人13人。今后，将继续保持打击乱采、滥挖的高压态势，确保全县河道安全。

第21号“关于马田镇工农利水库红旗渠道整修的建议”。马田镇工农利水库红旗渠道建设已列入我县2014年小农水重点县建设规划，年底将予实施。

第22号“关于提高青山垅水库、龙潭水库库区封山育林补偿金的建议”。县政府2012年下发了《青山垅库区饮用水源环境保护实施办法（试行）》（永政办发[2012]4号），明确将青山垅库区、龙潭库区、石壁垅库区的森林纳入县级生态公益林，按20元／亩的标准给予补偿，实行封山育林（禁伐），补偿资金已从2011年开始发放，而当时国家级、省级生态公益林的补偿标准低于这个标准。今年，在对三库区生态公益林继续按20元给予补偿的基础上，经县政府常务会议研究，又对全县所有国家级和省级生态公益林全部按20元/亩补偿，县财政已将差额补偿资金379.1751万元纳入财政预算。同时，县政府计划在原有基础上，今明两年分别提高10元/亩补偿金。

第26号“关于维修鲤鱼塘镇老烤房的建议”。今年，我县全面启动了烤房维修改造工作，维修资金由乡镇、县财政、烟草公司各承担1/3。目前，鲤鱼塘镇已全面完成老烤房维修工作，共更换炉堂124栋、炉堂补漏176栋、烤房补漏58栋。

第50号“关于对农村环境卫生整治工作依法加强管理和处罚的建议”。2013年7月，制定印发了《关于进一步健全农村环境卫生整治工作制度的通知》文件。该文件明确农村环境卫生整治工作实行县、乡、村、组四级干部联系制度，县领导包乡镇、乡镇干部包村、村干部包组、组干部包户的层层包干负责制，每个县直单位联系帮扶一个村。各村要成立卫生协会或理事会，出台村规民约或卫生公约。由于各乡镇卫生整治情况不同，县有关部门难以制定统一的管理和处罚办法，由各乡镇根据条例规定因地制宜制定管理和处罚办法将更为妥当、更为实用。

第56号“关于加大湘阴渡镇西河伍家坪组沙洲保护力度的建议”。 2012年4月，我县组织水利、国土部门编制完成了《永兴县河道采砂规划报告》，并向省水利厅上报了《永兴县河道砂石开采权有偿出让方案》，省水利厅批复同意我县将出让河段划分为14个标段进行公开拍卖出让。目前，全县14个标段已拍卖出让11个标段，西河十四标段等3个标段还未进行拍卖出让。关于西河十四标段拍卖出让问题，今年4月29日县砂石整治办牵头组织水利、国土、湘阴渡镇政府等单位及村民代表召开座谈会征求意见，拟把伍家组砂洲作为禁采区从西河14标段划出后予以公开挂牌出让。

第65号“关于在乡镇敬老院设立医务室的建议”。目前各乡镇敬老院都设有医疗义诊室，由所在地乡镇卫生院或乡村医生定期到敬老院开展医疗服务，每年为敬老院老人进行一次免费体检，建立规范化电子档案。同时，各乡镇卫生院设立24小时专线，随时安排车辆、医护人员出诊，确保敬老院老人能得到及时有效的医疗服务。

第89号“关于对名贵稀有树种进行抢救性保护的建议”。 自2013年起，县林业部门每年安排4200元资金，聘请并指导管护人员对7株水松进行日常巡护管护工作。今年又投入3.4万元对大布江乡小坑村4株生长境况较差的红豆杉进行护坡保护，预计6月底可完成护坡工程。今年2月，我县启动了古树名木调查建档工作，调查完成后将根据全县古树名木的资源总量、品种、生长状态与分布情况建立古树名木管理档案，落实管护责任，并对全县古树名木统一实行挂牌保护。同时，县林业部门已经编制了《永兴县生物多样性保护规划》、《永兴县珍稀植物保护实施方案》，财政部门落实了部分珍稀植物保护资金，目前正在进行工程预审。

第90号“关于加强对青山垅库区水资源保护的建议”。 2012年县政府就出台了《青山垅库区饮用水源环境保护实施办法（试行）》，并加大对青山垅库区水资源的环境保护力度。一是加强库区农村环境整治。2013年在青山垅库区率先实施并完成库区39个村的农村环境连片整治工作，建成污水处理池377个，树立永久性宣传标牌450个，小型饮用水源保护18处，建设简易垃圾填埋场9个。在全县启动了智能环卫管理模式，预计年底库区三个乡镇的生活垃圾将实现无害化处理。大力推进农村改厕工作，三个乡镇共建成三格式无害化粪池4363户。二是大力实施库区封山育林。将青山垅库区、龙潭库区、石壁垅库区的森林纳入县级生态公益林，实行封山育林，按每年20元/亩的标准予以补偿，2012年以来共补偿240多万元。三是加大库区河道整治管理力度。实施河道治理工程，完成治理工程10处3.2公里。打击非法砂场，2013年取缔非法砂场4处。实施水系绿化，近两年完成永乐江水系绿化49.3公里、库区绿化22.5亩。目前，已从相关部门抽调10余人加强巡查执法，严厉查处在青山垅库区游泳、钓鱼、烧烤等活动。

二、列入计划逐步解决的20件

第2号“关于对黄泥镇大村等农田水利基础设施建设加大投资力度的建议”。2012年-2013年，黄泥镇已实施了1200万元的追加小农水项目，由于资金有限，项目只对汶村、埠头等11个行政村实施了渠道改造、山塘整修。对于大村的水利设施，可按照今年6月30日印发的《永兴县小型农田水利建设管理办法》有关规定，采取“以奖代投”的形式鼓励村组自主修复。同时，县水利部门将继续加大向上争资立项工作力度，争取更多的上级资金支持我县农田水利设施建设。

第3号“关于劳武水库东西干渠修复工程立项的建议”。 劳武水库已列入2014年水库除险加固工程计划，今年冬季将进行除险加固建设。但按照上级水利部门批复，水库除险加固不包括水库配套渠道的维修维护。对于劳武水库东西干渠的修复，县水利部门将积极争取相关项目予以支持。项目未确定前，由乡镇政府组织受益村组自筹资金，投工、投劳进行干渠的维修维护。

第4号“关于完善农村农业水利设施建设的建议”。2012年-2013年，黄泥镇已实施了1200万元的追加小农水项目，有效改善了水利条件。2015年，我县将启动湘永河山洪沟治理项目，该项目从黄泥镇庄山、埠头位置处开始建设，项目实施后将一定程度上改善该片区的水利工程的状况。对于急需修建的五小水利工程，按照《永兴县小型农田水利建设管理办法》有关规定，采取“以奖代投”的形式鼓励村民自主修建恢复。

第5号“关于争取青山垅灌区渠道改造及配套建设项目的建议”。青山垅灌区工程的维修养护一直是由青山垅水库管理局统筹和规划。据了解，青山垅干渠在遭受2006年“7.15”和2007年“8.20”洪灾损坏后，青山垅水库管理局对部分险工险段进行了修复，但还未达到全线整修的程度。2013年，省水利厅原计划安排资金对干渠进行恢复，后因省配套资金不够，国家取消了对湖南省大中型灌区的投资。今年，省水利厅又将青山垅灌区干渠列入了计划，我县将实时跟踪掌握项目申报情况，时刻关注项目计划安排情况，加强申报对接。

第6号“关于提交无名江清淤护堤修缮的建议”、第28号“关于加大复和农村水利基础设施建设的建议”。国家已全面启动集雨面积大于200平方公里的河流治理项目，而集雨面积小于200平方公里的河流治理只是择地搞试点。2012年，县水利部门对县内符合条件的河流进行了治理规划，并向上申报河流治理项目，但受各种因素制约，未得到批复。在目前国家没有项目投资计划的情况下，油市镇无名江（桥头河）及复和镇三条小河的河道治理暂时不具备条件。今年，国家开始对“五小”水利项目进行奖补式投入，重点“五小”水利项目将根据乡镇意见分期分批分年度予以实施。

第7号“关于加大对悦来镇烟水配套资金的投入的建议”。2013年，我县已在鲤鱼塘镇实施了烟田土地整理项目2000亩，今年在油麻、高亭、金龟、樟树等4个乡镇启动实施烟田土地整理项目10000亩。下一步，我县将进一步加大协调争取力度，力争2015年再实施烟田土地整理项目10000亩，届时，悦来镇将纳入项目区予以实施。

第8号“关于标准化建设城隍坪水库干渠的建议”。按照省委、省政府《关于进一步加强小型农田水利建设的意见》（湘发〔2013〕9号）精神，我县拟将城隍坪水库干渠标准化建设列入“五小”水利项目建设计划。目前，县水利局已对该项目进行了设计和预算，待县财政部门核定后分年度实施。

第11号“关于开凿小田村排水隧洞的建议”。开凿小田村排水隧洞所需经费较大，暂无条件列入县本级实施计划。县水利部门将向上级部门协调争取，力争能争取到专项资金解决。

第15号“关于加强新农村建设示范村后续管理的建议”。 一是提高自我管理意识。由乡镇和相关部门做好思想教育引导工作，促使农村党员干部和全体村民积极参与管理，变被动为主动，变“要我管”为“我要管”。二是形成齐抓共管格局。修定完善《乡规民约》，组建管理机构，从组织和制度上建立长效机制，形成“乡镇指导、村社管理、农户管护”的工作机制。建立经费保障机制，采取财政拨一点、乡镇补一点、村里挤一点、农户集一点的办法，保证管护工作正常运转。三是开展丰富多彩的活动。组织开展丰富多彩的精神文明创建活动，让村民在参与中接受教育，在参与中提高认识，在参与中转变观念，在参与中树立意识，使新农村建设后续管理成为全体干部群众的自觉行动。

第17号“关于加大东部山区水利基础设施投入的建议”。 2014年，县水利部门编制完成了小型农田水利建设五年实施方案和年度实施计划，七甲乡10个行政村列入了实施规划，今后将按照轻重缓急以及群众的积极性，逐年实施。同时拟将水利、农业、国土、烟基等部门涉水资金统筹规划，对群众积极性高且急需兴建修复的小型水利工程，政府将采取“以奖代投”的模式进行补助。

第18号“关于解决马田明星、江家、上桥三村群众生产生活用水困难的建议”。这三个村的生活用水问题，拟启动马田自来水厂管网延伸工程，以达到向三村供水的目标。目前，已完成工程设计，有望在今年底实施。生产用水问题可通过完善四季塘水库引水渠道、增加蓄水量来解决，四季塘水库已完成除险加固工程，其引水渠道及结瓜山塘建设规划拟列入五小水利工程规划，待财政部门审核后实施。

第20号“关于把拟建的高亭、油市、洋塘自来水厂纳入马田自来水公司统一供水的建议”。马田自来水公司现有供水能力为10万人，并且枯水季节水压不正常，目前已对辖区5万余居民供水，还有15个村3万余人未供水，加之悦来温泉开发利用需消耗大量用水（为同一水系），因此，目前马田自来水公司难以保证向高亭镇、油市镇供水。县水利部门将高亭镇、油市镇、洋塘乡农村饮水工程向上申报并得到了批复，高亭镇、油市镇列入了2013年计划，目前主体工程已竣工。洋塘乡列入2014年计划，目前正在进行施工设计，预计年底完成主体工程。

第23号“关于加强龙形市乡小型农田水利基础设施建设的建议”、第92号“关于大力支持东部山区农田水利基础设施建设的建议”。按照省委、省政府《关于进一步加强小型农田水利建设的意见》（湘发〔2013〕9号）精神，省级财政5年内将筹措资金50亿元对各地的小型农田水利建设进行奖补。我县已制定了小型农田水利建设五年实施方案和年度实施计划，东部山区部分符合条件的村列入了计划。今后将按照轻重缓急以及群众积极性，逐年予以实施。同时，对于农民积极高且急需兴建修复的小型水利工程，政府将采取“以奖代投”的方式进行补助。

第24号“关于落实到位柏林镇杜泥村柏双干渠护坡工程的建议”。县水利、公路部门先后安排技术人员到现场勘查，杜泥村柏双干渠护坡工程实际上是柏双干渠旁边的通村组公路的护坡工程。按照《永兴县公路养护管理暂行办法》有关规定，该公路护坡工程应由乡村负责日常养护，县财政按乡道每年每公里2000元、村道每年每公里600元进行以奖代补。县政府将督促水利、公路部门和柏林镇政府筹措资金予以解决。

第27号“关于立项解决联盟、申明亭、石溪村群众安全饮水问题的建议”。今年2月8日，县水利部门已对洪波河采沙污染水质问题进行了处理，今后将加大河道采砂整治力度，确保河流干净、清洁。对联盟、申明亭、石溪等村饮水安全问题，争取列入“十三五”规划予以解决。

第29号“关于利用全国驰名商标效应，做大做强永兴冰糖橙产业的建议”。 一是培育龙头企业。2013年重新申报湖南华大农业科技发展有限公司为省级龙头企业，通过龙头企业带动产业加快发展。二是加大宣传力度。每年都组织永兴冰糖橙参加各级各类农博会、农产品评比会、展销会等，大力推广永兴冰糖橙产品和品牌。三是强化科技支撑。加强与科研院所的合作，提高整个产业的科技含量。加强永兴冰糖橙无病毒苗圃建设管理，确保足额供应优质苗木，满足产业开发需要。四是规范永兴糖橙销售。永兴冰糖橙销售实行统一品牌、统一包装、统一质量。鼓励各企业、合作社拓展外销渠道，对于在外地设点开店的果农给予一定的补贴。规范“马路市场”，统筹资金在果农销售集中处修建了2处自产水果临时交易市场。打击侵犯永兴冰糖橙注册商标专用权的违法行为和傍“永兴冰糖橙”名牌的不正当竞争行为，确保“永兴冰糖橙”品牌形象。五是发展庄园经济。县农业部门拟整合冰糖橙生产基地、园艺花卉、生态旅游农业、立体养殖等资源，将位于便江镇乌泥村蛇形岭的竹林书局生态休闲农业园打造成省三星级旅游景区和省五星级休闲农庄。

第52号“关于环境卫生整治和农村改厕工作的建议”。将农村环境卫生整治和农村改厕作为推进城乡统筹发展的重要举措来抓。一方面加强农村环境卫生整治。出台了农村环境卫生整治工作制度，从组织管理、宣传教育、经费筹措、设施管理、垃圾清运、督查考核等方面建立了长效工作机制。投入方面，今年县财政对村保洁经费由1.5万元/村调整为根据村规模大小按1.5、万元、1.8万元、2万元三个档次安排，全县较去年增加56.3万元，并投入16.42万元为全县村级保洁员配备了保洁雨衣。加快农村垃圾收运体系建设，目前已完成7个乡镇8个垃圾中转站建设，预计年底可完成全县农村垃圾分类收运体系建设。另一方面，加大农村改厕工作力度。2013年以来，大力争取和实施农村改厕项目，县财政按上级补助资金500元/座的标准实行对等奖补，确保改厕农户基本上不用自己出钱。目前已完成改厕2.2万户，其中已经验收合格的6000余户，兑现奖补资金600余万元。

第61号“关于加快环境卫生整治‘改厕’工作验收的建议”。县改厕办已对龙形市乡八甲、松柏、邓家、龙形市、黄土洲、三河洲、新棚、大枧、刘家等村的三格化粪池进行了验收，已拨付奖补资金46.3万元至龙形市乡村级财务管理中心，其他未合格的待整改后将及时安排人员进行验收。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长、县公安局局长  祁永忠

主任、各位副主任、各位委员：

根据安排，现就2014年我所分管部门办理的2件人大代表建议情况作个汇报：

一、强化责任，精心部署

今年全县人大会期间，我分管单位接到交办建议2件（包括第47号“关于修正沙子江路道路指示牌信息的建议”和第87号“关于加大打击吸毒、贩毒力度的建议”），分别由县公安局交警大队和禁毒大队具体承办。这2件建议集中囊括了人大代表对公安工作热点和难点问题的反映，体现了新时期人大代表对公安工作的新期待和新要求。为此，我专门召集县公安局承办单位负责人召开动员会，安排部署建议办理工作，要求分管局领导、各承办单位负责人、承办民警必须统一思想，高度重视，对代表建议进行深入调查研究，加强与各位代表的沟通联系，并因情施策制定具体办理工作措施，把及时、优质、高效、圆满办理好建议工作作为一项重要的政治任务，认认真真、切切实实地抓好落实，确保见面率、回复率、满意率均达到100%。建议办理期间，我本人先后多次深入县公安局各承办单位进行督导，听取各承办单位办理进度汇报，帮助他们解决办理过程中遇到的困难和问题。

二、强化措施，扎实办理

为确保办理工作顺利推进，我要求县公安局将代表建议办理纳入综合考评和精细化考核，作为单位和民警年度评优的重要依据，跟进建议的办理情况。县公安局交警大队、禁毒大队对建议办理工作始终高度重视，积极采取强有力措施，全面确保办理效果。截至目前，这两件代表建议均已办结并回复相关人大代表，各位代表对县公安局办理情况均表示满意。

（一）关于对朱虹英代表提出的“关于修正沙子江路道路指示牌信息的建议”（第47号建议）的办理情况：

县公安局交警大队对朱虹英代表提出的建议高度重视，立即参照《永兴县人民政府关于县城区街路广场桥梁命名有关情况的通知》（永政发〔2011〕23号），安排专人实地核实沙子江路路名信息及路径指向，并请专业人士确认正确后，配合旧城区提质改造，对沙子江路道路指示牌已按相关要求全部修正、装设到位。

（二）关于胡荣贵代表提出的“关于加大打击吸毒、贩毒力度的建议”（第87号建议）的办理情况：

今年以来，县公安局紧紧围绕禁毒严打、社区戒毒（康复）和禁毒宣传工作这一主线，不断强化措施，完善机制，深入开展“冬季攻势”、“雷霆扫毒”等禁毒严打整治专项行动，促使全县禁毒形势逐步好转，涉毒违法犯罪得到有效遏制，人民群众安全感得到进一步加强，禁毒工作取得了显著成效。在市公安局1-6月份模拟综合考评中，县公安局打击涉毒犯罪工作排名全市第二；在今年上半年的民调中，群众对全县吸毒贩毒现象的评价明显提升，较去年同期进位20名。一是加强侦破打击，保持高压态势。今年以来，县公安局以深入开展“冬季攻势”、“雷霆扫毒”等禁毒严打整治专项行动为契机，严厉打击各种毒品违法犯罪行为，共破获毒品违法犯罪案件166起，抓获毒品违法犯罪人员242人，强制隔离戒毒60人，社区戒毒55人，收治艾滋病等特殊人群10人，清查娱乐场所12次，查处整治涉毒娱乐场所1家。共缴获毒品海洛因944克，冰毒7公斤。如：2014年3月17日、18日，县公安局缉毒民警连续作战，在京港澳高速永兴服务区抓获犯罪嫌疑人阳某、潘某等5人，现场缴获毒品海洛因500克、冰毒6公斤。在严打涉毒违法犯罪行为的同时，县公安局积极组织各派出所在吸毒人员和艾滋病感染者作案的多发地段开展巡逻和蹲点守候,有效地控制了这类发案。如：县公安局马田派出所规定每天值班人员必须在107国道、马复公路、马三公路等艾滋病感染者犯罪多发地巡逻三次以上,发现情况必须及时处理，形成了强大震慑效应，上述地方的涉毒违法犯罪活动显著减少。二是加强宣传教育，营造浓厚氛围。今年以来，我县广泛开展了“禁毒流动课堂”、“党政领导进校园讲授禁毒知识课”、“禁毒知识进万家”等禁毒宣传教育活动，全面提升了全县广大群众的防毒、拒毒、禁毒意识。在今年春节期间，县公安局禁毒大队先后在城北、城南两个汽车站开展禁毒、预防艾滋病的宣传，发放相关宣传知识手册3000余份。在今年4-5月民调大下访期间，县公安局积极会同县卫生防疫站下乡到便江镇、马田镇、湘永煤矿等乡镇、厂矿开展有关禁毒、艾滋病知识的宣传教育活动，发放宣传资料20000 余份，让广大群众全面了解有关毒品知识，切实提高防毒、拒毒、禁毒意识。今年以来，县公安局还先后组织全县学生到县禁毒教育基地参观，了解有关毒品、艾滋病防治知识，提高他们的禁毒意识。同时，利用广播、电视、流动宣传车及各种宣传工具，大力宣传吸毒的危害性及对艾滋病的预防知识，号召全体群众积极行动起来，增强同涉毒违法犯罪行动作斗争的主动性和积极性，通过广泛宣传，在全县营造了全民禁毒的浓厚氛围。三是加强戒毒工作，实行全面覆盖。今年以来，我县继续按照湘永社区戒毒的模式，规范了社区戒毒工作站，排查走访了全县的吸毒人员，并与登记在册的吸毒人员签订了社区戒毒协议，对登记在册吸毒人员实行了全员管控。截止目前，全县共登记吸毒人员1919人，其中在押服刑109人，强制隔离戒毒282人，三年戒断巩固1532人，参加社区戒毒939人,社区康复575人，药物维持治疗96人，外出务工经商373人，死亡32人，全员管控吸毒人员的目标基本实现，吸毒人员戒断巩固率不断提高，复吸率明显降低。四是加强监管工作，部署重拳整治。今年以来，县公安局联合工商、文化执法等部门，精心组织了12次专项整治行动，彻底清查KTV、宾馆、茶楼等各大小场所，在上述场所共查获吸贩毒案件4起，抓获吸贩毒违法犯罪嫌疑人17人，查处KTV、宾馆、茶楼等各大小场所6家，停业整顿2家，极大地遏制住吸贩毒人员在上述场所进行吸贩毒违法犯罪活动，净化了全县的KTV、宾馆、茶楼等各大小场所，营造了良好的娱乐环境。如：2014年2月28日晚上20时30分，县公安局城关派出所在和兴宾馆8036房间，成功抓获4名吸贩毒人员，缴获冰毒六小包、摇头丸三粒，破获一起吸贩毒案件。

三、强化保障，长效推进

人大代表的建议，既体现了人民群众的意愿，也给我们提供了掌握社情民意、倾听群众呼声的渠道，有助于开门纳谏，集思广益，查找不足，改进工作，推动公安工作科学、健康、可持续发展。各承办单位将进一步深化保障，将办理代表建议当作一项重要工作长效推进。

（一）强化组织保障。成立了由我本人与政委任顾问，党委副书记、常务副局长冯爱惠任组长，其他分管局领导为副组长，承办单位负责人为成员的办理工作领导小组，为建议办理提供了坚强的组织保障。

（二）强化经费保障。县公安局专门安排人大代表建议办理经费10万元，各承办建议办理单位也从自己的办公经费中安排了一部分经费，为人大代表建议办理工作提供充足的经费保障。

（三）强化责任保障。制定了详细的人大代表建议交办表，明确承办人大代表建议单位分管局领导为责任局领导，承办单位一把手为办理工作第一责任人，明确了工作要求、办理时限、责任追究，对未达到要求的严格追责。

（四）强化机制保障。为全面掌握代表建议办理工作进度，从4月份开始，县公安局在每周综合考评调度会上对代表建议的办理工作进行调度，由各办理部门汇报办理情况，根据实际情况研究解决相关问题，加快办理进度，确保办结。

总的来说，县公安局在办理2014年代表建议中取得了一定成效，赢得了各位代表的理解和肯定。下一阶段，县公安局将以办理代表建议为契机，进一步加大工作力度，强化工作措施，奋发进取，锐意攻坚，扎实推进各项公安工作，全力以赴为广大百姓营造一个安定祥和的生活环境，为维护全县治安大局稳定、打造“平安永兴”、“和谐永兴”作出积极的贡献。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长  康艳芝

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人民代表大会二次会议后，接办了朱明平等人提出的“关于在金龟镇增设加油站的建议”和邝飞跃等人提出的“关于加强发展东部山区生态旅游开发的建议”，经召集商务局和旅游局及中石油永兴石油公司相关人员召开了专题会议研究，并安排了相关人员进行办理，现将办理情况汇报如下：

一、关于在金龟镇增设加油站的建议（58号）

收到“关于在金龟镇增设加油站的建议”后，迅速组建了由商务局分管领导尹美琼牵头的专门工作班子，于2014年2月17日与中石化湖南永兴石油公司领导班子一起，专题研究了“代表建议”的工作方案。一是商务局按照中石化建设加油站的规定，于2014年2月25日前将“关于在金龟镇增设加油站的建议”等相关文件送至中石化郴州分公司经理、分管副经理及责任经办部门，并专门汇报此项工作。二是金龟镇加油站因“安全隐患”严重，于2011年被迫关停后，中石化永兴石油公司领导决定搬迁新建，2012年到市分公司立项之后，省、市、县分公司积极协调办理，省发改委文件的手续已于今年6月底审批完毕，只有国土手续正在办理中。三是金龟加油站的新建开业工作已列入中石化湖南永兴石油公司今年工作计划。四是县商务局已于2014年3月与县规划局联合下文新增设香梅乡加油站，现正在县规划局走审批流程，等县规划局会签，报省商务厅批准备案后，香梅乡则可新建加油站一座。

二、关于加强发展东部山区生态旅游开发的建议（78号）

接办“关于加强发展东部山区生态旅游开发的建议”后，县委、县政府高度重视，已启动创建全国水利旅游风景区的相关工作，并对加强东部山区旅游开发建设作了重要安排。一是高标准规划设计。已组织旅游局于2013年邀请相关专家对东部山区生态旅游资源进行了深入考察，并列入了永兴县旅游发展总体规划修编，规划中重点强调将建设一个持续发展带即东部山区生态旅游发展带；今年又组织规划局邀请了广州中誉设计有限公司对青山垅风景区进行了详细的建设性规划设计，其中概念性规划已进行评审。二是加大基础设施投入和优质景点的建设打造。为了改善东部山区的交通条件和旅游发展环境，已启动资永公路拓宽提质改造工程。同时拟借助小城镇、新农村建设的契机，对青山垅水库库区道路和宾馆进行提质改造，对周边村落的基础设施进行完善，项目目前正在实施对山体、水体、道路、园林等风貌控制，禁止违章私房建设，科学规划村民社区建设，统一风格，打造环境优美的美丽乡村示范点。三是加强保护性开发和山区特色文化的挖掘。东部山区作为永兴县饮用水源储备地和生态旅游培育区，已对其采取限制工矿企业进入，禁止一切破坏自然山水行为等措施对其进行生态环境保护。对东部山区除挖掘其观赏价值之外，对其文化价值的挖掘也将作为当前工作的重点。下步将加强对鲤鱼塘的少数民族文化、大布江的拼布文化、龙形市的龙文化、七甲乡的高山牧场放牧文化等进行深入挖掘，并加强对鲤鱼塘的大米、龙形市的生姜、七甲的腊肉、大布江的蕨根和香菇等土特产的开发。四是通过节会加大宣传推广。拟以今年永兴县承办2014年中国（郴州）国际温泉休闲旅游文化节闭幕式为契机，联合青山垅管理局于今年10月份举办中国（永兴）首届“青山垅”杯全国库钓精英争霸赛，扩大宣传面，以带动东部山区的生态旅游整体发展。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理情况的汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长  李志珍

主任、各位副主任，各位委员：

今年，在县十六届人大二次会议期间，人大代表共向政府交办人大代表建议98件，其中我分管的城建城管线共承办5件，已全部办理并回复，其中已解决或基本解决的（A类）2件，列入规划逐步解决的（B类）3件。下面，根据会议安排，我就代表建议办理情况向大家作个汇报。

一、已经解决或基本解决的建议

关于邝飞跃、吴代儒等5位代表提出的“关于增加龙形市乡危房改造指标的建议”（第83号A类）和关于曹中华代表提出的“关于加大农村危房改造力度的建议”（第84号A类）。

2013年，省住建厅给我县的指标为1000户。按照全县统筹安排，将农村危房改造工作与城乡环境整治、城乡统筹示范带和传统村落保护等工作结合起来开展，重点向S212线沿线乡镇和板梁村倾斜。因此，其它乡镇的危房改造指标偏少，其中，龙形市乡为22户，鲤鱼塘镇为40户。农村危房改造的补助标准为：五保户2万元/户、低保户1万元/户、残疾人8000元/户、其他困难群众7350元/户。因为补助资金偏低，有些农村贫困户即使分到了指标，也无钱建房，只好放弃。因为农村危房改造工作的完成情况年底省市要考核，有些乡镇为完成任务而放宽了政策。

2014年，省住建厅给我县的指标为1000户。根据上级要求，县政府为帮助农村无房户和现住危房又无力建房户解决住房困难问题，实施了农村贫困群众“住有所居”大帮扶活动，县住建局、各乡镇通过调查摸底，形成分配方案报县政府审定，其中，龙形市乡农村危房改造指标为37户，鲤鱼塘镇危房改造指标为70户，较上年分别增加15户、30户。新建房屋补助标准为30平方米2万元/户、40平方米2.6万元/户、60平方米3万元/户；修缮加固和购买旧房的补助1.5万元/户，补助标准较上年大幅提高。并且，县政府拟筹资2700万元，力争在9月份前帮助1000户农村无房户和现住危房又无力建房户解决好住房困难问题。

二、列入规划逐步解决的建议

（一）关于李晓明、周雄等11位代表提出的“关于落实建筑施工企业农民工工资支付保障金制度的建议”（第94号B类）。目前，我县一般建筑工程项目基本上是采取半月工资和星期工资制，很少有拖欠农民工工资的情况。而BT模式工程、保障性住房等项目存在拖欠农民工工资的现象。实行建筑行业农民工工资保障制度，建设单位在开工前需存入工程造价15%的资金作为农民工工资保证金，建设单位的资金压力非常大，全面执行此项制度还比较困难。目前全市只有资兴市、安仁县执行了此制度。我县正在积极开展前期调研工作，抓紧出台我县建筑行业农民工工资保证金制度，形成长效机制，从源头上解决建筑行业拖欠农民工工资的问题。

（二）关于范茂清、黄健等2位代表提出的“关于编制永兴县城城北控规及北部近郊建设规划的建议”（第51号B类）。目前，县城地块出让是按照控规指标进行出让，必须明确土地的使用性质和使用强度，出具规划条件书，明确建筑退让、离界、建筑间距、建筑风格、场地标高及配套设施等方面的要求，使后续的审批和管理工作有法可依，有章可循。下阶段，将尽快启动《永兴县城老城区控制性规划》的编制工作，加快完成《县城老城区立面改造规划》和《城市综合交通专项规划》等专项规划的编制工作，进一步完善城市功能布局。

同时，为切实改变城北广场入口“脏、乱、差”的现状，打造城北区域新的城市亮点，完善我县金银产业成品交易平台，提升中国银都品牌形象，我县于2013年启动了城北广场项目建设。目前，已完成城郊村新路下组和灵坎村征地206.9亩，该项目的稀贵金属成品交易中心、稀贵金属成品交易中心配套基础设施和储备土地新路下区块等三个子项目已办理好了发改立项批复、环评，土地、林业报批等手续。并与江西腾胜贵金属有限公司签订框架协议。

（三）关于朱林桂代表提出的“关于在建设路规划建设公益性垃圾中转站的建议”（第55号B类）。目前，县城区已建成公益性垃圾中转站14座。按照有关要求，2012年，县环卫所拟在建设小区与银都大道之间规划建设一座占地400平方米的公厕、垃圾中转站，后因建设路绿化广场的建设位置未确定，停止了建设路公厕、垃圾中转站的建设。近年来，应民生100工程项目建设及广大市民要求，县政府决定启动建设路公厕、垃圾中转站建设。该项目预计12月底建成投入使用。

关于县十六届人大二次会议代表建议办理工作督办情况的报告

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人大常委会委员、选任联工委主任  李  亮

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大二次会议期间，人大代表围绕人民群众关心关注的民本民生问题，共提出内容涉及农业、交通、水利、财经、教育、城建、文化、综治等经济社会各个领域的建议、批评和意见96件（以下简称建议案），闭会期间收到3件，总共99件，其中交县人民政府办理的98件，县人民法院办理的1件。为督促承办单位认真办理代表建议、意见，确保代表建议办理实效，2014年5月份，县人大常委会组织一办五委集中开展了代表建议督办活动。现将督办情况综合报告如下：

一、主要成绩

（一）交流沟通有所加强。一些承办单位，如县水利局、县农办、县林业局、县爱卫办、县公路局等单位，在建议办理工作中，采取办前与代表沟通和办复前与代表面商，通过 “走出去，请进来”的办法，积极与代表面商，共同探讨解决问题办法。对条件成熟能够解决和实施的建议，认真抓好落实，使之得到有效解决。对一些目前无条件解决或受政策等因素限制无法立即解决的建议，正在积极与上级部门衔接，努力创造条件，争取逐步得到解决，同时与代表作好解释说明工作，取得代表的理解和支持。

（二）办理实效有所提高。一些承办单位加大落实力度，建议办理取得实效。如县水利局承办的3、4、5、9、18、20、21、28、56号建议，县农办承办的15号建议，县林业局承办的19号建议，县烤烟办、县烟草局承办的26号建议，县公路局承办的36号建议，县交警大队承办的47号建议，县爱卫办承办的50号建议，县商务局、县石油公司承办的58号建议等，承办单位办理认真，县人大常委会通过对代表的问卷调查，代表对这些承办单位“办理态度、办理进度、办理效果”均表示满意。

（三）督促检查有所强化。为切实落实代表建议办理工作，县人民政府加大建议办理督查力度。一是开展全方位督查督办。一方面县政府督查室积极与县人大选任联工委联系，采取联合督查的形式，对重点督办建议进行联合督办；另一方面，6月份，由县政府办副主任带队，组建了5个督查组，深入各承办单位，对建议办理情况逐个进行督查，了解掌握办理情况。对办理较差的单位，责令其限期采取有效措施加快办理，力求按期办结，确保建议办理的进度。二是促进承办单位加快办理工作进程。先后通过参与面商、电话调度、专项督查、重点督办等方式，促使承办单位在规定的时间内完成办理任务。对办理结果不满意的单位，责令其限期重新办理，确保按期办结。

二、存在的主要问题

（一）领导重视不够。县十六届人大二次会议代表建议于2014年1月1日在县十六届人大二次会议上向县人民政府进行了交办。根据要求，县人民政府应在接到交办通知之日起十五日内交相关承办单位办理。县人民政府接到交办通知后，没有组织相关承办单位召开代表建议办理调度会，没有按规定时间对代表建议进行交办，仅由县政府督查室分类后在网上予以交办。同时，县政府分管领导对代表建议的办理普遍存在重回复轻落实的现象，仅仅满足于在回复上签字，没有积极参与办前、办中的面商过程。

（二）建议办理进度慢。根据2014年1月1日在县十六届人大二次会议上向县人民政府交办代表建议通知要求，承办单位要在三个月内将本次会议代表提出的建议、批评和意见办理情况书面回复给提出建议的每位代表；如遇法定事由或者特殊情况，经县人大常委会同意，并及时通报代表后，可以延期办理，但最迟不超过五个月回复代表。承办单位基本上没有在规定时间内将代表建议办理情况书面回复代表，也没有提出因遇法定事由或者特殊情况，向县人大常委会申请延期办理。

（三）部分承办单位认识不高、办理效果差。县人大常委会通过组织人大代表对承办单位办理代表建议按照“满意、基本满意、不满意”三种选项进行测评，其中中国电信永兴分公司承办的49号建议,县环保局承办的53号建议,郴电国际永兴分公司承办的57号建议,县住建局承办的84号建议，县公安局承办的87号建议等，代表对承办单位办理建议的“办理态度、办理进度、办理效果”均表示都不满意；另外代表对县信用联社承办的77号建议,县人社局承办的85号建议的办理效果表示不满意。

（四）建议办理问题解决率不高。截至目前，代表所提建议已解决或基本解决的40件，占办理总数的40.8%，而人大一次会议解决或基本解决的占47%，建议办理解决率有所下降；正在解决或已列入规划逐步解决的48件，占办理总数的49%；因受政策、目前条件限制或其他原因需要以后研究解决的10件，占办理总数的10.2%。

三、几点建议

（一）提高思想认识。人大代表是国家权力机关的组成人员，代表对政府工作提出的建议、批评和意见，是法律赋予的神圣权利，是执行代表职务，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务的重要形式。办理好代表所提建议案，是推动工作、化解矛盾、促进社会和谐发展的重要渠道，也是贯彻落实中央群众路线教育实践活动的重要举措。因此，县人民政府领导和各承办单位要高度提高认识，切实把代表建议办理工作做好做实，真正把办理代表建议的过程变成联系人民群众、改进自身工作、助推经济发展的过程。

（二）加大办理力度。代表建议办理解决问题率较低，就是已经办理的代表建议大部分也是基本解决，代表建议办理质量不高，代表不满意。县人民政府及各承办单位要对办理代表建议来一次回头看，进一步加大力度，采取得力措施，着力提高代表建议办理质量，提高代表建议办理实效，实现代表满意、群众认可。

县十六届人大二次会议代表建议办理评价统计表

| 建议编号 | 建 议 题 目 | 办理态度 | 办理进度 | 办理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 关于加大对油茶林地垦复资金投入的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 2 | 关于对大村等农田水利基础设施建设加大投资力度的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 3 | 关于劳武水库东西干渠修复工程立项的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 4 | 关于完善农村农业水利设施建设的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 5 | 关于加快青山垅灌区渠道改造及配套建设项目的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 6 | 关于提交无名江清淤护堤的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 7 | 关于请求加大对悦来镇烟水配套资金投入的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 8 | 关于对城隍坪水库干渠标准化建设的建议 | 66% | 17% | 17% | 0% | 83% | 17% | 0% | 17% | 83% |
| 9 | 关于尽快加固维修滩洞村小二型水库塘泥冲水库建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 10 | 关于加大农村改水改厕力度的建议 | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% |
| 11 | 关于开凿小田村排水隧洞的建议 | 14% | 14% | 72% | 14% | 14% | 72% | 14% | 14% | 72% |
| 12 | 关于加强对油麻乡烟田水利设施建设的建议 | 60% | 40% | 0% | 60% | 14% | 40% | 0% | 100% | 0% |
| 13 | 关于解决油麻乡人畜饮水问题的建议 | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% | 15% | 0% | 50% | 50% |
| 14 | 关于加强三塘乡和油麻乡水利基础设施建设及人畜饮水工程建设的建议 | 50% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 50% | 38% | 12% |
| 15 | 关于加强新农村建设示范村后续管理的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 16 | 关于加大对非法沙场整治力度的建议 | 80% | 20% | 0% | 80% | 20% | 0% | 80% | 20% | 0% |
| 17 | 关于加大对东部山区水利基础设施投入的建议 | 80% | 20% | 0% | 80% | 20% | 0% | 80% | 20% | 0% |
| 18 | 关于解决马田明星、江家、上桥三村群众生产生活用水困难的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 19 | 关于加大对马田镇油茶产业投入扶助资金的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 20 | 关于把拟建的高亭、油市、洋塘自来水厂纳入马田自来水公司统一供水的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 21 | 关于马田工农利水库红旗渠道整修的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 22 | 关于提高青山垅水库、龙潭水库库区封山育林补偿金的建议 | 60% | 40% | 0% | 60% | 40% | 0% | 60% | 40% | 0% |
| 23 | 关于加强龙形市乡小型农田水利基础设施建设的建议 | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% |
| 24 | 关于杜泥村柏双干渠护坡工程资金到位的建议 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 25 | 关于县财政负担水费（青山垅灌区稻田用水）的建议 | 85% | 15% | 0% | 85% | 15% | 0% | 85% | 10% | 5% |
| 26 | 关于对鲤鱼塘老烤房维修的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 27 | 关于县级立项解决联盟、申明亭、石溪村群众安全饮水问题的建议 | 90% | 10% | 0% | 90% | 10% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 28 | 关于加大复和农村水利基础设施建设的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 29 | 关于做大做强永兴冰糖橙产业的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 33% | 67% |  |
| 30 | 关于硬化樟树镇至柏林镇断头路的建议 | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 31 | 关于加快省道S213延伸段建设黄泥镇区段走向与接口的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 32 | 关于新增国道过境我县走向的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 33 | 关于加快东外环公路及城北客运站搬迁建设的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 34 | 关于争取茶韶铁路过境我县的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 35 | 关于争取攸县安仁郴州乐昌列入省级高速公路的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 36 | 关于油市镇中心学校小学部107国道路段设立警示牌等标志的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 37 | 关于尽快修复省道S212线金龟段两旁排水沟渠的建议 | 0% | 67% | 33% | 0% | 67% | 33% | 0% | 67% | 33% |
| 38 | 关于对太和镇农村通组公路建设给予资金补助的建议 | 100% | 0% | 0% | 75% | 25% | 0% | 75% | 25% | 0% |
| 39 | 关于加大对东部山区通村公路水毁修复资金投入力度的建议 | 100% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 40 | 关于完善龙形市乡网络公路连片统筹建设的建议 | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% |
| 41 | 关于龙形市乡“龙柏”网络公路由县交通局接管的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 42 | 关于解决通村公路硬化项目建设未立项段资金的建议 | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |
| 43 | 关于足泉公路、千板公路的岔车道、护栏、反光镜等建设的建议 |  |  | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |
| 44 | 关于硬化鲤鱼塘镇光明村至太和镇公路的建议 | 0% | 75% | 25% | 0% | 75% | 25% | 0% | 75% | 25% |
| 45 | 关于要求政府尽快解决S213线公路改造违章施工问题的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 46 | 关于解决鲤鱼塘镇公交车问题的建议 | 0% | 10% | 90% | 0% | 10% | 90% | 0% | 10% | 90% |
| 47 | 关于修正沙子江路“交通路牌”信息的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 48 | 关于对樟树镇部分农村电网进行升级的建议 | 100% |  |  | 75% | 25% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| 49 | 关于恢复电信网络设施的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 50 | 关于对农村环境卫生整治工作依法加强管理和处罚的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 51 | 关于编制永兴县城城北控规及北部近郊建设规划的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 52 | 关于环境卫生整治和农村改厕工作的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 53 | 关于完善农村改水改厕后污水处理设施的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 54 | 关于进一步加强洋塘乡互联网建设的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 55 | 关于在建设路规划建设公益性垃圾中转站的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 56 | 关于加强保护湘阴渡镇西河伍家坪组沙洲的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 57 | 关于对金龟镇供电站302高压线路改道的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 58 | 关于在金龟镇增设加油站的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 59 | 关于请求将马田镇区城镇管理、环境卫生工作经费纳入财政预算的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 60 | 关于请求对县驻马田镇单位闲置资产统一进行处置和开发的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 61 | 关于加快环境卫生整治“改厕”工作验收的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 62 | 关于加快樟树镇寄宿制小学建设的建议 | 100% |  |  | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| 63 | 关于解决洋塘乡教师缺编的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 64 | 关于全部由县财政解决村小学维修资金的建议 | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| 65 | 关于在乡镇敬老院设立医务室的建议 | 10% | 10% | 80% | 10% | 10% | 80% | 10% | 10% | 80% |
| 66 | 关于红旗小学建安全护栏的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 67 | 关于提高三塘乡、油麻乡村小教学水平的建议 | 85% | 15% | 0% | 85% | 15% | 0% | 85% | 15% | 0% |
| 68 | 关于加大对普惠性民办幼儿园扶持力度的建设 | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 69 | 关于对东部山区初中学生在永兴县第五中学整合教学资源集中办学的建议 | 0% | 60% | 40% | 0% | 60% | 40% | 0% | 60% | 40% |
| 70 | 关于高亭中心小学二部配置专门校车及司乘人员的建议 | 40% | 60% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 71 | 关于恢复塘门口镇洞洪村完小的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 72 | 关于加强我县教师队伍建设的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 73 | 关于解决城镇医保能在乡镇卫生院报销问题的建议 | 0% | 90% | 10% | 0% | 90% | 10% | 0% | 90% | 10% |
| 74 | 关于规范社会抚养费征收管理的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 75 | 关于根据产业整合升级后的实际情况分配乡镇财政任务的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 76 | 关于对煤炭税费进行调整的建议 | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% |
| 77 | 关于油麻信用社发放贷款的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 78 | 关于规划启动东部山区生态旅游开发的建议 | 40% | 60% | 0% | 40% | 60% | 0% | 40% | 60% | 0% |
| 79 | 关于对柏林工业园建设项目给予大力支持的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 80 | 关于提高在职和退职村干部待遇的建议 | 80% | 5% | 15% | 80% | 5% | 15% | 80% | 5% | 15% |
| 81 | 关于全县统一梳理乡镇人民政府行政执法依据的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 82 | 关于请求马田镇镇区享受农网改造同等政策的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 83 | 关于增加龙形市乡危房改造指标的建议 | 20% | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 60% | 20% |
| 84 | 关于加大农村危房改造力度的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 85 | 关于增加便江镇社区劳动保障工作经费的建议 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| 86 | 关于龙形市乡松柏村和青山垅水库内新增移动塔的建议 | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 50% |
| 87 | 关于加大打击吸毒、贩毒力度的建议 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 88 | 关于调整乡至县城客运班车时间的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 89 | 关于对名贵稀有树种进行抢救性保护的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 90 | 关于加强对青山垅水资源保护的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 91 | 关于完善农村社会养老保险实施工作的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 92 | 关于修复农村基础设施的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 93 | 关于进一步加强城市公交建设的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 94 | 关于落实建筑施工企业农民工资支付保障金制度的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 95 | 关于加大被征地农民社会保障工作力度的建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 96 | 关于切实解决县法院判决案件“执行难”的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 闭会 1 | 关于剥离高亭司煤矿农村转供电及社区生活用电营造良好发展环境的建议 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 闭会 2 | 关于柏林镇洞口村至大洞村公路纳入县级公路管理及养护的建议 | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| 闭会 3 | 关于开通柏林洞口公交车建议 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| 合计 | 共99各个建议 | 44% | 38% | 18% | 38% | 42% | 20% | 36% | 40% | 24% |

办理态度、办理进度、办理效果三项代表都满意的建议有：3,4,5,9,15,18,19,20,21,26,28,36,47,50,56,58,59,60,61,66,71,82,96，闭会1号，共24个，占24%；

办理态度、办理进度、办理效果三项代表都是基本满意的建议有：31,32,33,34,35,41,51,52,54,55,72,74,75,79,81,88,89,90,91,92,93,94,95，闭会3号，共24个，占24%；

办理态度、办理进度、办理效果三项代表都不满意的建议有：1,2,6,7,45,49,53,57,63,84，87，共11个，占11%；办理效果一项中代表都不满意的建议有：24,43,77,85，共4个，占4%。

永兴县人大常委会关于批准《永兴县人民政府关于提请审议

永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案》的决议

（2014年7月31日县十六届人大常委会第十三次会议审议通过）

县人民政府：

县十六届人大常委会第13次会议经过审议，决定批准《永兴县人民政府关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案》（永政函〔2014〕50号）。县人民政府要按照《永兴县人大常委会关于县人民政府财政性贷款的监督办法》，加强对贷款资金使用的管理和监督，建立健全偿贷机制，做到专款专用，发挥资金效益，确保持续发展。

永兴县人民政府关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款

纳入财政预算资金的议案

县人大常委会：

为了促进医疗事业发展，根据有关会议精神，县卫生局与华润租赁有限公司上海分公司进行融资租赁项目合作，拟通过售后回租方式融入资金RMB300,000,000.00（人民币叁亿元整），用于我县卫生系统整体提质改造，本金和租金总额RMB377,280,000.00（人民币叁亿柒仟柒佰贰拾捌万元整）。华润租赁有限公司上海分公司与县卫生局签订《售后回租合同》即日起，在一年之内将项目金额RMB300,000,000.00（人民币叁亿元整）分三次放款给县卫生局。

具体操作方式为：县国有资产管理局将县人防办、县政府办、柏林镇人民政府、县财政局、便江镇（原城关镇）人民政府、县水利电力有限公司、县中医药、城关卫生院、县第二人民医院、永兴二中、永兴一中、县公安局、县国土资源局、县人口与计划生育委员会、县交警大队、鲤鱼塘镇卫生院、马田镇人民政府、县煤炭局的资产设备所有权划拨至县卫生局，卫生局将自有资产及划拨所得资产转移给华润租赁有限公司上海分公司，华润租赁有限公司上海分公司向县卫生局支付设备转让款。根据县卫生局与华润租赁有限公司上海分公司签署的《售后回租合同》，华润租赁有限公司上海分公司将相关设备租回给县卫生局，县卫生局向华润租赁有限公司上海分公司支付租金，待全部租金支付完毕并履行相关合同义务后，华润租赁有限公司上海分公司将全部租赁设备所有权以100元名义价格转让回县卫生局。上述转让给华润租赁有限公司上海分公司的租赁设备，在租赁关系存续期间不得再向第三方重复融资。

该融资租赁项目以财政预算资金作为还款来源，还款资金列入我县2014年-2020年度财政预算，由县财政局专项拨款。县财政局届时将按照租金支付要求和金额，提前将每期租金支付到县卫生局，县卫生局收到款项后立刻支付华润租赁有限公司上海分公司。

现提请县人大常委会审议。

请予审议。

县人民政府

2014年7月

关于向华润租赁有限公司申请医疗租赁融资的情况汇报

—2014年7月31日在永兴县第十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府常务副县长  陈占华

主任、各位副主任、各位委员：

当前我县的重点项目建设，如引水工程、柏林工业园、两新产业园、棚户区改造等部分项目可以直接申请银行贷款，得到金融机构信贷资金支持，还有许多重点项目如郴永大道、银都大道、旧城改造、人民公园改扩建等民生基础设施项目，没有获得金融机构的贷款支持，当前项目支付的资金压力巨大，项目建设进展受到不同程度的影响。为多渠道筹集项目建设资金，确保全县各重点项目建设顺利推进，按时完成建设任务，经与华润租赁有限公司对接，并报县人民政府同意，由县卫生局为借款主体，由永兴银都投资建设发展（集团）有限公司提供资产抵押担保，以全县农村医疗卫生系统提质改造项目为载体，向华润租赁有限公司申请租赁融资总额30000万元，借款期限5年，按季等额还本付息，名义利率6.15%，加上提前支付10%的保证金（用于抵扣最后几期的租金）和一次性支付租赁管理费3%的因素，资金综合使用成本为13.98%。

一、融资项目进展情况

目前该融资项目已经得到华润租赁公司的正式批复，并于7月8日签订了正式借款合同。本融资项目是金融机构对我县仅次于建设银行规模最大的一笔授信，所融资资金将分三批次到位，其中预计7月底到位10000万元，年底到位10000万元，2015年6月前再到位10000万元。该笔资金到位后主要用于当前各项目建设中的征地拆迁补偿、土地储备报批税费和卫生系统医疗设备采购（设备采购金额1386.6万元，采购医疗设备主要用于政府投入改善县内各乡镇医院的医疗卫生水平，改善群众就医困难。具体请卫生局汇报该项目基本情况。）以及其他重点项目工程支出。

二、提请会议审议的事项

为争取资金尽快落实到位，加快推进县域社会经济建设发展，根据华润租赁有限公司提出的融资要求，特请求县人大常委会审议同意：永兴县人民政府《关于提请审议永兴县卫生局融资租赁项目还款纳入财政预算资金的议案》。

永兴县财政局关于华润租赁融资30000万元成本情况说明

华润租赁有限公司以我县卫生系统提质改造项目名义提供租赁融资资金30000万元，资金分三批次到位，预计8月份到位资金10000万元，12月底前到位10000万元，2015年6月前到位10000万元。这是我县通过租赁融资模式签订的单笔金额最大的融资项目，是华润租赁有限公司对县委、县政府的整体授信，也是对我县经济社会发展充满信心的表现，该笔融资资金到位，将大大缓解项目建设的资金调度压力。

该租赁融资资金按季度还本付息，共分20期，以10000万元为例（三批次滚动到位），每期还本付息628.75万元，租金合计12575万元，名义利息5.15%，考虑到须提前缴纳10%的保证金（用于抵押最后几期租金），另一次收取租赁管理费3%，经过我局以内部收益率测算，该融资资金综合成本为13.97%。

按实际可利用资金及实际每月支付的利息测算，如以第一批次合同为例，合同金额1亿元，资金到位后的实际余额为80,712,500元（扣除保证金10%即1000万元，扣首付款即第一期租金6,287,500元,扣除租赁管理费用3%即300万元的余额）。第一个月实际支付利息791,448.74元，则实际利率为0.98%，第二个月利率为0.989%，第三个月利率为0.997%。以此类推，得出5年综合成本为13.97%。

旧城区提质改造工程建设情况汇报

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人民政府副县长  李志珍

主任、各位副主任、各位委员：

近年来，我县按照“提升旧城、开发新城、打造名城、融入郴城”的城市建设新思路，着力推动城市扩容提质。2012年10月，启动了县城旧城区28条主次干道的综合提质改造，到目前已取得阶段性成果。彻底改变旧城区市政基础设施滞后，街道狭窄、大雨积水等现状，县城综合承载能力全面增强，县城面貌实现华丽蜕变。现就有关情况汇报如下。

一、建设背景

县城旧城区主次街道有48条，小巷26条，在此居住的人口占县城居民的三分之二。这些街道大部分修建于上世纪五六十年代，很多已不能满足城市发展和群众生活的需要，存在路不平、灯不亮、下水道堵塞、大雨积水严重、街巷路幅狭窄，消防、医疗等急救车难以通行等严重问题，市民反响强烈，居民生活环境亟待改善。

二、建设内容

2012年，县委、县政府将县城旧城区提质改造工作列入了重要议事日程，通过深入调查研究，广泛征求意见，按照“高起点规划、高标准建设”的要求启动实施了旧城区道路、绿化景观、建筑街景、给排水、电力电讯、数字城市等基础设施综合改造工作。项目以便江为界，分江南片和江北片两块。江南片为人民路、人民东路、干劲路和便江南路所围合的区域，总面积约2.6平方公里。江北片为工农街、大桥路、沙子江路、内环路、凤凰岭路、滨河路、便江北路所围合区域，面积约3.83平方公里。

项目提质改造的具体内容，其中车行道总长度20480.89米，面积347733平米；人行道总长41500米，面积373500平米；排污管道总长40860米，各类管径φ1600至φ400mm，各类污水检查井1634座;雨水管道总长40860米，各类管径φ2000至φ600mm，各类雨水检查井1640座;弱电管群埋设9至12孔总长41850米；路灯1686杆，埋设4孔总长41870米；强电管群埋设4至6孔总长43100米，强电电缆敷设44930米，箱式变压器71台，环网柜分接箱181台；绿化景观原则是适地适树、植物造景、以人为本，按创省园林城市高标准要求实施，总绿化面积3.62平方公里，包含各类行道树栽植、绿化带各类灌木花草种植、广场及沿江风光带绿化提质；交通标志标识标牌设施；路名牌、公交设施、环卫设施等市政设施。

三、工作开展情况

（一）项目前期勘测、规划设计及各项手续办理情况。一是地形基础测绘情况。2012年1月，由县规划局组织专业测绘单位按照1:500的比例对旧城区28条主次干道重新进行了基础测绘工作，测绘里程达18.2公里。2012年12月，投入252余万元，邀请具有建筑工程设计、市政、风景园林规划设计资质的湖南省建筑设计院对全县旧城改造项目进行设计，强调品位，打造精品。二是规划评审情况。各项设计编制完成后，我县及时组织相关人员进行了各项规划评审。2012年6月，县规委专家委员会对县城旧城区道路网及地下管网改造专项规划方案进行了技术审查，2013年2月，县规委第4次专家委员会审查了县城旧城区市政道路提质改造工程设计方案，2013年11月，县规委第20次专家委员会审查了便江两岸景观绿化及立面改造规划方案。三是各项手续办理情况。2012年10月，县银都集团办理了县旧城提质改造项目立项手续；11月，与一期6个标段的施工单位签订了施工合同；2013年3月，与二期7个标段的施工单位签订了施工合同；2014年5月，完成了人民路（一、二）标段、干劲路（一、二）标段、工农路（胜利街、万发路、鸿发路）标段施工许可证办理。

（二）项目管理情况。一是强化组织领导。县委、县政府坚持把该工程作为事关全县民生的要事来抓，明确了县住建局为责任单位，县银都集团为业主单位。成立了由县委书记、县长任顾问，县委副书记任指挥长，相关县领导任副指挥长的旧城区提质改造指挥部，下设办公室，由分管副县长任办公室主任，办公室下设综合协调组、技术监督组，负责抓好组织、协调和技术监督指导工作，充分发挥牵头抓总的作用。各标段相应成立项目指挥部，由县级领导任指挥长，实行标段指挥长总负责制。14个涉及单位都明确了专人，具体负责每一个标段项目的监督指导。形成了旧城改造指挥部与各标段指挥部、相关单位、监理单位齐抓共管的联动体系。二是制定各项制度。为加强项目的施工管理，指挥部办公室制定一系列管理制度，（包括：永兴县城旧城区提质改造工程施工单位管理办法、永兴县城旧城区提质改造工程监理单位管理办法、施工现场管理人员岗位职责、监理人员岗位责任制、永兴县城旧城区提质改造工程技术管理方案、永兴县城旧城区提质改造工程管理八项制度）印发至各标段指挥部和监理单位落实；各标段指挥部负责工程现场管理，指导督促施工单位和监理单位抓好工程安全、质量、进度，确保工程顺利、有序实施。三是强化调度指导。县委、县政府主要领导多次召开调度会就这项工作进行专门调度，多次到各标段进行现场督查督促工程进度。指挥部的指挥长、副指挥长及办公室领导经常深入施工现场进行检查督促，现场调度解决问题。为及时传达上级精神，解决施工过程中存在的问题，指挥部召开调度会议26次，起草下发各类文件68份，处理工程回复函163份。指挥部办公室坚持每周一检查制度，及时将检查的情况进行汇总，以简报或通报的形式报相关县领导，并下发到相关单位、项目指挥部。共下发督办卡12份、简报3期、通报18份、整改通知书43份。同时，指挥部技术监督组工作人员切实坚守施工现场一线，协助施工单位现场处理技术问题，为抢工期，许多同志周末都没有休息，有些同志有时在施工现场工作到凌晨2点。

（三）规划设计实施和变更情况。每个标段开工前，指挥部办公室都会召集各标段指挥部、设计单位、施工单位及相关成员单位负责人进行技术交底，要求各施工单位严格按照规划设施工建设。当各施工单位在施工过程中发现设计与现场不符或不合理的情况时，指挥部办公室会立即与设计单位取得联系，或通知设计单位人员迅速赶到施工现场进行处理，坚决不允许施工单位私自更改设计擅自施工。对施工过程中出现的工程变更，指挥部办公室制订了工程变更制度，施工单位根据现场实际情况提出工程变更申请联系函，报标段指挥部和监理单位审核同意，由旧城改造指挥部技术组和设计单位核查现场后联合出据意见报旧城改造指挥部领导审批。

（四）项目招投标、预决算，施工过程资金落实、管理及使用情况。

1.招投标情况。旧城区道路提质改造工程共分为25个项目进行招标，已进行招标挂网的项目有23个，分别为人民路（一、二）标段、干劲路（一、二）标段、沙子江路标段、西正街（坳头上街）标段、县正街(跃进路)标段、戴家河路(戴家北街、戴家南街)标段、井凉街（粮贸街）标段、工农路(胜利街、万发路、鸿发路)标段、凤凰岭路标段、干劲东路标段、内环路（内环南路）标段、便江南路标段，滨河路(东正街)标段、便江西路（便江北路）标段、大桥路（一、二）标段、一江两岸立面整治（一二三四）标段、县城路灯节能扩改项目标段。

2.预决算情况。目前，已经完成预算财评送审道路工程29份，合计金额为228168949.52元，完成工程金额140290015.29元；已经完成预算财评送审强电工程27份，合计金额为47272904元，完成工程金额31161139.00元；已经完成预算财评送审供水支管网工程17份，合计金额为4674735.60元，完成工程金额4282585.90元；沙子路标段、干劲路二标段、工农路标段已完成结算送审；滨河路、便江南路景观预算正在财政审计。

3.施工过程资金落实、管理及使用情况。旧城区提质改造项目资金拨付是由业主单位县银都集团公司与开发建设单位按照“BT”（建设—移交）模式进行。按照合同约定，项目正式移交后甲方三年内按40%、30%、30%的比例用财政性资金进行回购：即第一次回购时间在工程竣工验收合格备案后三个月内进行。但目前，部分已完工项目只是进行了交工验收，不能进行项目工程款的拨付。2013年底，县委、县政府结合社会稳定及实际情况，综合考虑，对旧城区提质改造项目安排了部分资金。旧城区提质改造已开工项目合同资金为17153.148亿元。截至7月，共支付项目资金5559.58万元（具体见附表）。

（五）工程进展情况。截至目前，旧城区提质改造项目已累计完成投资35725.58万元。有10个标段道路改造已经全面完工，其中干劲路二标、干劲路一标、干劲东路标段、人民路一标、人民路二标、沙子江路标段、内环南路（内环路）标段、工农街（胜利街、鸿发路、万发路）标段等8个标段已完成交工验收。县正街（跃进路）标段、井凉街（粮贸街）标段指挥部已组织完成了分项验收，施工单位准备进行交工验收。西正街（坳头上街）标段和戴家东街（南街、西街、北街）标段等2个标段已完成路面工程，正在进行强电下地。凤凰岭路标段已于7月6日动工。便江南路（侨乡路、民生街）标段和大桥路标段已确定施工单位并进行了工程技术交底；便江西路（便江北路）标段和滨河路（东正街）标段已3次招标挂网，还没有具体落实施工队伍。新增的龙山路（园丁路）标段和永康路（龙山北路）标段已完成图纸设计，计划纳入2015年改造任务。

（六）市政设施完成情况。截至目前，已完成车行道总长度11741.67米，面积187867平米；人行道总长23485米，面积211338平米；排污管道总长24125米，各类管径φ1600至φ400mm，各类污水检查井946座;雨水管道总长24136米，各类管径φ2000至φ600mm，各类雨水检查井954座;弱电管群埋设9至12孔总长23521米；路灯840杆，埋设4孔总长23527米；强电管群埋设4至6孔总长23536米，强电电缆敷设15560米，箱式变压器45台，环网柜分接箱84台；绿化景观完成面积1.83平方公里；10个标段143条路段已完成交通标志标识标牌，路名牌、公交设施、环卫设施等市政设施。

四、存在的主要问题

一是历史欠账太多。由于我县老城区建设时欠账太多，管网复杂，又无相关管网图纸资料，各类管线埋设深度、位置不规范，隐蔽不明的雨污合流箱涵与设计图纸出入较大，尽管在具体实施过程中都有相关管线单位人员在现场指挥，还是经常出现挖断管线的情况，因此影响了工程进度。

二是资金不到位影响工期。旧城区改造启动以来，人民路、干劲路一标段、西正街标段、戴家河路标段等标段的施工单位资金严重不足，施工材料、做工人员严重欠缺，工期滞后。同时，因为强电、弱电等相关责任单位资金不及时到位，管线下地不够彻底。

三是施工单位技术力量不足。部分施工单位队伍不专业，其建造师、技术负责人、九大员基本上与现场人员不相符。因为施工队伍资质与人员专业水平问题，导致在施工过程中施工组织不科学，技术处理难以达到要求，文明施工不到位。

五、下阶段工作安排

（一）加快推进已开工标段工程进度。下阶段，指挥部办公室、相关部门要进一步加强对已开工标段督查指导。督促西正街、坳头上街、戴家河路、戴家南街、戴家北街加快实施强电下地。督促凤凰岭路标段施工单位科学组织施工，保证工程质量，确保工程进度。督促大桥路、便江南路两个标段指挥部和施工单位做好施工前期准备工作，确保8月初正式动工。

（二）加快启动未开工标段建设。加强三期的滨河路、东正街、便江西路、便江北路等道路工程建设的招商招标工作，争取在8月份确定施工单位和监理单位。同时，在招商过程中要加强对新进施工队伍的资质审查，严格准入条件。

（三）加强工程后期管理与维护。各标段指挥部督促施工单位做好完工工程的后期管理与维护。凡属于因工程质量自然损坏的由施工单位负责修复；凡属于人为故意破坏的由施工单位负责修复，各标段指挥部和监理单位负责查清原因，确定工程量后报旧城改造指挥部。相关职能部门积极参与完工路段的管理，竣工验收后的缺失责任期管理与维护按合同执行。

旧城区提质改造工程基本情况统计表

编制单位：永兴县城市基础设施建设投资有限公司             	编制时间：2014.7

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 累计完成 投资额 | 工程审定 金 额 | 实际支付 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴家河路、戴家南街、北街 | 1801.66 | 3800 |  | 1109.00 | 转融资代建 |
| 2 | 县正街、跃进路 | 1860.43 | 2490.86 |  | 311.90 | 转融资代建 |
| 3 | 西正街、坳头上街 | 935.2463 | 1780.00 |  | 111.00 | BT模式 |
| 4 | 胜利街 | 309.644599 | 2456.68 | 送审金额2456.67927 | 80.30 | BT模式 |
| 5 | 万发路 | 217.0548 |  |  | 55.10 |  |
| 6 | 工农路 | 650.4376 |  |  | 106.10 |  |
| 7 | 鸿发街 | 231.4782 |  |  | 80.50 |  |
| 8 | 内环南路、内环路 | 1664.6187 | 3180.00 |  | 400.00 | BT模式 |
| 9 | 干劲东路 | 735.24 | 800.00 |  | 154.00 | BT模式 |
| 10 | 人民路一标 | 1610.00 | 2400.00 |  | 420.52 | BT模式 |
| 11 | 井凉街、粮贸街 | 597.00 | 880.00 |  | 113.70 | BT模式 |
| 12 | 沙子江路 | 2651.56 | 4218.13 | 送审金额4218.134336 | 1054.70 | BT模式 |
| 13 | 凤凰岭路 | 571.00 | 0.00 |  |  | 刚开工 |
| 14 | 人民路二标 | 1006.857991 | 1640.00 |  | 574.00 | BT模式 |
| 15 | 干劲路一标 | 1622.530530 | 1860.00 |  | 582.26 | BT模式 |
| 16 | 干劲路二标 | 615.282421 | 1480.00 |  | 406.50 | BT模式 |
| 17 | 一江两岸立面整治三、四标 | 4683.20 | 960.00 |  |  | 融资代建，按照工程进度60% |
| 18 | 一江两岸立面整治一、二标 | 3496.90 | 580.00 |  |  | 融资代建，按照工程进度60% |
| 19 | 县旧城改造路灯节能扩改工程 | 1442.76 | 3400.00 |  |  | BT模式 |
| 合 计 | 26702.90 |  |  | 5559.58 |  |

永兴县旧城区提质改造工作调查报告

2014年7月31日在县十六届人大常委会第十三次会议上

县人大常委会委员、农城环资工委主任  楚  彬

主任、各位副主任、各位委员：

根据县人大常委会2014年工作要点安排，县人大常委会7月下旬将听取县人民政府关于永兴县旧城区提质改造工作情况报告，为掌握旧城改造工作实情，县人大常委会组织三个调查组，全面深入调查了解了旧城改造工作情况，现将调查情况报告如下：

一、旧城改造基本情况

这次旧城区提质改造调查，召集相关单位、施工方及监理方座谈，现场查看了改造项目，走访了沿街群众，总体反映良好。

（一）前期准备充分

随着城镇化的发展，永兴县城常住人口逐年攀升，县城旧城区作为城市居民主要居住地和活动地，其落后的城市道路建设已不能满足城市发展和群众生活需要。鉴于此，永兴县委、县政府几年前就着手谋划永兴旧城区改造项目，并做了大量前期准备工作。

一是成立机构明确职责。成立了由县委书记、县长任顾问，县委副书记任指挥长的旧城区提质改造指挥部；并安排县级领导担任各项目指挥部指挥长；明确了县住建局为责任单位，县银都投资建设集团为业主单位；下发了《永兴县旧城区提质改造实施方案》，制定了旧城提质改造各类办法和职责。

二是规划评审落实方案。2012年1月，投入27.3万元，委托专业测绘单位按照1:500的比例对旧城区28条主次干道重新进行了基础测绘，测绘里程达18.2公里；2012年6月，县规委专家委员会对县旧城区道路网及地下管网改造专项规划方案进行了技术审查；2012年10月，县银都集团办理了县旧城区提质改造项目立项手续；2012年12月，投入252余万元，委托湖南省建筑设计院对我县旧城改造项目进行设计；2013年2月，县规委第4次专家委员会审查了县城旧城区市政道路提质改造工程设计方案。

（二）项目推进有力

永兴县于2012年10月启动旧城区提质改造工程，分三期对20个标段30条道路实施改造，计划总投资5.6亿万元。截至目前，旧城提质改造项目送审金额约3.2亿元，审定金额约2.9亿元，审减约0.33亿元，审减率为10.3%；完成工程招投标项目预算造价约4.239亿元，中标价约4.238亿元，节约资金约0.00098亿元，节约率为0.02%。完成合同资金约1.76亿元，累计完成投资约3.57亿元，业主单位支付工程款0.574亿元，其中征地拆迁、青苗补偿等费用约0.0265亿元，项目工程款约0.511亿元，项目中介服务费0.0364亿元（包括设计费2016000元，工程监理费804270元，审计费350000元，咨询费90561元，鉴定费、招标代理、造价预算等费用376816元）。

截至目前，有10个标段14条道路已经完工，2个标段6条道路正在施工。完成人行道改造23485米，面积211338平米；车行道改造11741.67米，面积187867平米；新增停车位206个；设立交通标志标识牌143个；完成路灯840杆；完成绿化景观1.83平方公里；完成排污管道埋设24125米，检查井946座；完成雨水管道埋设24136米，检查井954座；完成供水管网埋设主管道12.3公里、支管道19.8公里；完成弱电管群埋设23521米；完成强电管群埋设23536米，强电电缆敷设15560米，箱式变压器45台，环网柜分接箱84台；完成燃气管道埋设6.5公里，检查井34座。

（三）改造效果明显

通过一年来的提质改造建设，各方监管到位，工程质量总体良好，永兴县城区旧城区面貌焕然一新，改造效果明显。

一是地下管网规范有序。这次旧城改造主要内容就是对地下管网进行升级改造，彻底改变之前地面管线杂乱无章，地下管线深度不一、位置不明，雨污合流等状况，为今后城市发展和地下管网管理打下基础。改造后，实现了雨污分流，增强了城市排水功能，有效改善了雨季内涝现象；极大减少了雨水进入污水管网的量，提高了污水处理效率。各类管线下地并升级改造，腾出了道路立体空间，提升了城市供水、供电能力；升级了网络通讯，提高了城市整体网络通信速度。

二是路面改造实用美观。这次旧城改造对旧城区的道路进行全面升级和“白改黑”，减少了道路噪音，改变了之前道路坑洼状况；并对道路狭窄、拥堵的地方，进行局部的改善和调整，规范了交通标识和路灯设置，提高了道路行车承载能力。同时，对道路进行了“绿化、亮化、净化、美化”，提高了城市品位，为市民提供了更多的休闲、绿化的空间。

二、旧城改造存在问题

从目前状况来看，这次旧城区提质改造总体较好，但是通过深入调查了解和走访群众，还是发现了一些问题，主要有以下几个方面。

（一）工程质量问题不少

由于我县老城区地下管网建设时间不一，建设单位又各不相同，所保存的资料十分有限。加之此次旧城改造时间紧、任务重，改造项目存在边测绘、边设计、边施工的情况，致使改造工程在设计和施工时出现的问题不少。

1.设计较为仓促，存在不合理情况。如人民路与永康路的排水管设计标高差达1米，施工一段过程后才发现管网无法对接，造成返工，增加工程量；智慧城市设计与道路改造设计进度不一致，有些地方的预留管线对接不上。

2.施工单位队伍多，施工技术参差不齐。如干劲路人行道重新铺设了花冈岩，材质是非常好，具备实用性和美观性，但由于施工方工艺不扎实，面板铺设不平整，影响人行道整体效果。

3.设计与施工衔接不到位。如7月9日下午3时至4时间，县城下雨量为10.5mm，干劲路生源百货门口处就存在大量积水，未能达到改造预期效果；拓普电器旁边的巷子排水不畅，雨水和污水从隔壁门面卫生间溢出。

4.施工管理不到位。如县正街管网下地不彻底，管线横过马路情况仍然存在。

（二）工程开支超预算严重

调查了解到，由于还没有竣工验收，工程投资还未能做出最终决算，但从施工方初步调查了解来看，超预算情况严重。如县正街工程预算为1860万元，施工方的工程初步结算约2490万元；干劲路一标段工程预算为1622万元，施工方的工程初步结算约1860万元；人民路一标段工程预算为1610万元，施工方的工程初步结算约2400万元。虽然是增加了强电管线、供水管线、绿化等工程量，但工程初步结算与工程预算相差大，工程开支超预算情况严重，而且这种情况普遍存在（具体情况见附件）。

（三）工程后期管理不到位

按照旧城改造有关规定和方案，施工单位在交工验收后，有一年的质保和维修责任，直至竣工验收。但由于大部分施工单位都是外地人，交工验收后基本离开了永兴，难以履行质保和维修职责，而一些职能部门没有及时对道路管理履行相应职责，工程后期管理存在不到位情况。如已完成改造的人民路，阻路石破坏严重，人行道上，卡车、三轮车等机动车辆随意摆放，人行道板、检修井盖压坏非常严重。

（四）工程进度前赶后缓

旧城提质改造在启动时，大干快上，工期要求非常紧，特别是旧城改造一期工程的几个项目，普遍存在赶工期现象。但今年来，仅凤凰岭路开工建设，便江南路、便江西路、大桥路（一、二）标段等四标段已挂网招标几个月，至本次调查结束时，一直没有落实施工单位，旧城改造项目推进明显放慢，整个旧城改造工程进度存在前赶后缓的不正常现象。

三、建议意见

（一）从严工程管理，严把工程质量。一是对施工中的工程，要加强管理和监管。各施工单位要自觉按照设计施工标准，遵循自然规律和施工工艺施工，确保施工质量；总指挥部、各项目指挥部和监理方要严格履行职责，安排专人负责项目监管工作，把好工程施工质量关。二是对施工完成的工程，要从严验收。总指挥部要统筹相关部门，严把工程质量验收关，对不符合要求的责令施工方整改到位，杜绝不符合工程质量要求的项目通过验收。

（二）从严工程结算，严把工程审计。鉴于目前施工方的工程初步结算超预算情况严重，县审计部门在工程审计时，要严格把关，按照合同要求和造价标准审计工程总价，控制工程成本。

（三）明确后期管理职责。县政府要尽快召集施工单位和相关职能部门协商，明确各自在交工验收和竣工验收间的管理职责，彻底改变目前后期管理不到位现状。施工方对道路损坏的地方要修复到位；县城管等职能部门要尽快进入角色，履行职责，依法对损坏道路等行为进行处罚。

（四）加大工程推进力度。旧城区提质改造是一项系统的工程，后期工程如不及时完成，整体改造效果难以体现，鉴于目前项目推进缓慢情况。一要加大招商力度。尽快落实旧城改造剩下路段施工单位，完成旧城改造下阶段工程。二要完成项目扫尾工程。各项目指挥部要督促施工方加大资金投入，尽快完成部分管线未下地、临街门店标牌整改等一些扫尾工程。三要加强资金保障力度。进一步发挥好融资平台作用，为全县旧城区提质改造工作注入强大的资金流，以缓解BT项目回购期间资金支付压力。

永兴县旧城区提质改造工程项目预算与初步估算情况

| 序号 | 项目 | 项目预算（万元） | 初步估算 （万元） | 序号 | 项目 | 项目预算 （万元） | 初步估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民路一标 | 1610 | 2400 | 13 | 三大桥至黄泥江口标段 |  | 未招标 |
| 2 | 人民路二标 | 1006 | 1640 | 14 | 干劲东路标段 | 735 | 800 |
| 3 | 干劲路一标 | 1622 | 1860 | 15 | 大桥路一标 | 2812 | 未开工 |
| 4 | 干劲路二标 | 615 | 1480 （送审） | 16 | 大桥路二标 | 2076 | 未开工 |
| 5 | 内环路标段 | 1664 | 3180 | 17 | 工农路、胜利街、鸿发路、万发路 | 1407 | 2456 （送审） |
| 6 | 沙子江路标段 | 2651 | 4218 （送审） | 18 | 便江西路、便江北路标段 |  | 未招标 |
| 7 | 县正街 跃进路标段 | 1860 | 2490 | 19 | 凤凰岭路标段 | 571 | 未完工 |
| 8 | 井凉街 粮贸街标段 | 597 | 880 | 20 | 龙山南路、园丁路标段 |  | 未招标 |
| 9 | 滨河路 东正街标段 |  | 未招标 | 21 | 龙山北路、永康路标段 |  | 未招标 |
| 10 | 西正街 坳头上街标段 | 935 | 1780 | 22 | 便江北岸立面改造 | 4683 | 未完工 |
| 11 | 便江南路标段 |  | 未招标 | 23 | 便江南岸立面改造 | 3496 | 未完工 |
| 12 | 戴家河路 戴家北街 戴家南街标段 | 1801 | 3800 | 24 | 旧城改造路灯节能扩改工程 | 1442 | 3400 |

永兴县第十六届人大常委会第十二次会议出缺席人员名单

出  席：

陈晓云  周林根  吴郴林  王根平  曹丽珠  罗艳花  周德易

李仁顺  崔建山  王书乐  李  亮  楚  彬  叶海燕  李继军

陈弟亮  李志明  朱林桂  贺文忠  尹声灿  李青玲  王红玮

许美君

请  假：

刘爱军  廖翔鲲  张廷江  许林东  曹文韬

# Text boxes

任职